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法定代表人或委托代理人：　        （签字或盖章）
地址：浙江省诸暨市暨阳街道新晖路32号  
邮政编码：   311800   
联系人：    杨卓检    
电  话：       /         手  机： 13858519740 
传  真：       /      

招标代理机构：浙江省成套招标代理有限公司 （盖章）
法定代表人或委托代理人: 　      （签字或盖章）
地址：诸暨市浣东街道东旺路218号永业大厦8楼 
邮政编码：311800
联系人：       赵露        
电  话：        /           手  机： 18305855775
传  真：        /           


诸暨市公共资源交易中心备案审查意见：
                                           （盖章）
经办人：                             （签字或盖章）
日  期：　　　　年　　  月　　  日



目    录
第一章 招标公告	1
第二章 投标人须知	4
一、前附表	4
二、投标须知	7
（一）总  则	8
（二）招标文件	9
（三）投标文件的编制	10
（四）投标文件的递交	14
（五）开  标	15
（六）评  标	16
（七）确定预中标人	17
（八）确定中标人	17
（九）合同授予	18
（十）其  他	18
第三章 评标办法和标准	19
一、评标办法	19
1.评标方法	19
2.评标委员会	19
3.评标委员会在评标过程中应当遵守下列规定：	19
4.评标程序	19
5.评标前的准备工作	20
6.详细评审	20
7.澄清和补正	20
8.推荐中标候选人	20
9.评标报告	21
10.附则	21
二、评分标准（综合评估法）	22
第四章 设计要求	25
第五章 设计合同	30
第六章 投标文件格式	37


[bookmark: _Toc21926][bookmark: _Toc300038913][bookmark: _Toc519114451][bookmark: _Toc142138202][bookmark: _Toc26156][bookmark: _Toc300038915]第一章 招标公告
（诸设招-2023-8）
1、招标人：诸暨市城乡投资集团有限公司
2、招标代理机构：浙江省成套招标代理有限公司
3、工程名称：通天渠综合治理提升工程
4、建设地点：诸暨市
5、建设规模：本工程江东电排站日排量为180万立方米/日，永丰电排站日排量为69万立方米/日，根据现状情况提升改造，主要为对通天渠渠道整治提升，增加通天渠的过水能力，解决水安全问题；解决通天渠现状存在的下游排干而无水可排，上游满水而造成城市内涝的问题；并根据流入通天渠的污水、截污等情况，提出切实可行的整治方案，同时结合即将实施的二环路智慧快速化改造工程项目，对通天渠沿线配套景观改造提升，项目暂定建安费为8000万元。
6、招标范围及内容：
完成项目方案设计及深化、初步设计、施工图设计、按审查和招标人意见对整个设计过程的修改、深化整合和优化设计；按文件要求提供纸质和电子图纸；设计补图和工程施工阶段的变更联系单；施工配合、验收配合等相关服务；根据工程实际需要提供现场服务等。主要服务内容如下：
（1）初步设计（包括工程概算等相关部门审批所需的资料、单独成册的成果文件等），初步设计文本包含但不限于：结构、给排水、污水治理、造价、桥梁、景观；
（2）施工图设计（包括渠系结构设计、桥梁设计、景观配套、初步设计文本中包含的所有分项深化内容等所有相关设计内容）；
（3）效果图（总平面图、鸟瞰图、透视图、分析图）。
7、质量标准：按国家技术规范、标准及规程，达到设计任务书要求的设计深度，符合国家现行设计标准。
8、设计周期要求：
总设计周期  55  日历天。其中方案深化、初步(含扩初、概算)设计 30  日历天，施工图设计（含图审完成） 25  日历天。施工现场配合服务从工程开工至工程竣工验收合格。景观设计需二环高架基本完成再行设计。（根据任务实际情况招标人有权作出相应调整）
9、投标人资质等级要求：
本次招标要求投标人满足以下条件：
（1）具有建设行政主管部门核发的工程设计综合甲级资质或市政行业甲级（燃气工程、轨道交通工程除外）资质或市政行业(排水工程)专业甲级资质；
（2）投标人完成过单个建安造价在5000万元及以上的给排水的项目设计业绩，须提供设计合同和图审合格书复印件，时间为2018年7月1日以来，具体以图审合格书时间为准，建安造价以设计合同为准。若图审合格书和设计合同中不能体现上述信息的，还须提供业主方及建设行政主管部门出具的相关证明材料；
（3）项目负责人须具备注册公用设备工程师（给水排水）（须提供缴费期限包含2023年7月、8月、9月投标人所属社保机构出具的个人养老保险缴纳清单或证明，以到账为准（除分公司以外，缴纳单位和投标单位名称必须一致，并加盖社保缴费专用章或电子专用章）；若为事业编制的，以提供缴费期限包含2023年7月、8月、9月由人事代理中心出具的个人养老保险缴纳清单或证明（需加盖人事代理中心证明专用章【或电子专用章】））；
（4）省外企业需已办理进浙备案相关手续；
（5）投标人或其分公司不得被市场监督管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；
（6）投标人不得被市场监督管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入经营异常名录；
（7）投标人或其分公司不得在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人名单；
（8）自2018年1月1日以来至投标截止时间投标人及拟派项目负责人无行贿犯罪记录；
（9）本工程不接受联合体投标；
（10）投标人不得存在进入清算程序或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形。
10、招标方式：公开招标
11、资格审查方式：资格后审
12、评标方法：综合评估法
13、招标文件的获取：在本附件中下载
14、开标时间：2023年 12 月 12 日 09:30 时
        地点：诸暨市公共资源交易中心 1 号开标室（暨东路58号4楼）
15、本项目采用不见面开标方式，投标文件（需密封）采用邮寄方式，接收截止时间为2023年 12  月 12 日 09 ： 30 时止。邮寄件以全国邮政特快专递（EMS）寄达，其他寄件方式可不予接收，投标文件接收时间以签收时间为准。邮寄地点：诸暨市公共资源交易中心4楼 1 号开标室（暨东路58号）,联系人：赵露，联系方式：18305855775。

16、联系人：杨卓检      工作电话： 13858519740     （招标人）
赵  露      工作电话： 18305855775     （招标代理机构）


                           
[bookmark: _Toc609][bookmark: _Toc6028]诸暨市城乡投资集团有限公司
浙江省成套招标代理有限公司
2023年 11 月 17日
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第二章 投标人须知
[bookmark: _Toc15735][bookmark: _Toc300038918][bookmark: _Toc14312]一、前附表
前附表（一）
	序号
	内   容
	说明与要求

	1
	招标人
	诸暨市城乡投资集团有限公司

	2
	招标代理机构
	浙江省成套招标代理有限公司

	3
	工程名称
	通天渠综合治理提升工程

	4
	建设地点
	诸暨市

	5
	建设规模
	本工程江东电排站日排量为180万立方米/日，永丰电排站日排量为69万立方米/日，根据现状情况提升改造，主要为对通天渠渠道整治提升，增加通天渠的过水能力，解决水安全问题；解决通天渠现状存在的下游排干而无水可排，上游满水而造成城市内涝的问题；并根据流入通天渠的污水、截污情况，提出切实可行的整治方案，同时结合即将实施的二环路智慧快速化改造工程项目，对通天渠沿线配套景观改造提升，项目暂定建安费为8000万元。

	6
	建设资金来源
	自筹

	7
	招标范围及内容
	完成项目方案设计及深化、初步设计、施工图设计、按审查和招标人意见对整个设计过程的修改、深化整合和优化设计；按文件要求提供纸质和电子图纸；设计补图和工程施工阶段的变更联系单；施工配合、验收配合等相关服务；根据工程实际需要提供现场服务等。主要服务内容如下：
（1）初步设计（包括工程概算等相关部门审批所需的资料、单独成册的成果文件等），初步设计文本包含但不限于：结构、给排水、污水治理、造价、桥梁、景观；
（2）施工图设计（包括渠系结构设计、桥梁设计、景观配套、初步设计文本中包含的所有分项深化内容等所有相关设计内容）；
（3）效果图（总平面图、鸟瞰图、透视图、分析图）。

	8
	设计周期要求
	总设计周期  55 日历天。其中方案深化、初步(含扩初、概算)设计 30 日历天，施工图设计（含图审完成） 25 日历天。施工现场配合服务从工程开工至工程竣工验收合格。景观设计需二环高架基本完成再行设计。（根据任务实际情况招标人有权作出相应调整）

	9
	质量要求
	按国家技术规范、标准及规程，达到设计任务书要求的设计深度，符合国家现行设计标准。

	10
	投标人
资质等级要求
	见招标公告内容

	11
	资格审查方式
	资格后审

	12
	评标方法
	综合评估法

	13
	确定预中标人
	评标委员会根据招标文件“第三章 评标办法和标准”，按投标人总得分从高到低的顺序推荐得分最高者为预中标人。

	14
	投标有效期
	90日历天（从提交投标文件截止之日起算）

	15
	开标会议参加人员
及资格审查资料
	投标人无须派员参加开标会议。若评标委员会需要询标，授权委托书中联系及传真方式作为投标单位未派人员到场的询标联系方式，投标人应在收到询标函后30分钟内作出书面回复，联系不上或逾期未回复视作自动放弃澄清和说明的权利，评标委员会可以作出不利于投标人的决定。

	16
	投标文件份数
	投标文件分三部分，即资格审查文件、技术标、商务文件（投标报价），均要求壹套正本，柒套副本。（页码宜控制在500 页以内，否则评委有权酌情扣分）
注：正本和副本的封面均需标明投标人全称，须清楚地注明“正本”和“副本”，并由投标人的法定代表人签字或盖章并盖单位章。
技术标的多媒体演示光盘【内容应充分反映设计理念和要点，并与书面内容相吻合，要求中文配音，WINDOWS操作系统下自动播放（必须保证光盘内容能被全部读取），演示时间控制在10分钟内】。

	17
	投标保证金
	本项目无需缴纳投标保证金。

	18
	履约保证金
	中标人提供的履约保证金为中标合同金额的2% ，履约保证金必须在合同签订前缴纳。
①电汇方式：
收款单位： 诸暨市城乡投资集团有限公司 
开户银行：杭州银行股份有限公司诸暨支行        
银行账号：  3306040160000449720          
②发包人接受履约保证金的工程保函。

	19
	方案补偿
	对经评标委员会评审，总评分第二名、第三名各补偿金额每家10万元（不包含中标人），补偿后的设计成果归招标人所有（包括可编辑不加保护的.DWG格式及PDF电子施工图），其余投标人不予补偿，所有投标文件均不予退回。在招标人和中标人签订合同后30天内，受补偿的投标人出具正式发票后予以支付。

	20
	中标候选人公示期限
	在中标通知书发出前，招标人将中标候选人的情况（有业绩要求的，包括业绩）在诸暨市公共资源交易中心网站予以公示，公示期不少于3日。公示期间招标人可对中标候选人的人员证书、业绩及信用诚信信息等进行核查。

	21
	签订合同期限
	中标通知书发出后30日内签订合同

	22
	其他要求
	1、中标人未在规定时间缴纳履约保证金的，招标人有权取消其中标资格。
2、投标人对所递交的投标文件以及与投标有关证明资料的真实性、合法性负责。
3、踏勘现场：不组织。投标人应视需要自行前往踏勘。
4、中标后项目负责人、排水专业负责人、景观专业负责人驻场到施工图设计完成（具体按招标人要求执行）。



前附表（二）日程安排表
	        安排

程序
	时间
	地点
	备注

	获取招标文件
	2023年11月17 日
	诸暨市公共资源交易网
自行下载
	

	踏勘现场
	/
	/
	不集中组织，自行踏勘 

	招标文件澄清
截止时间
	 2023年11 月 23日12:00时止
	如有疑问请以书面形式并加盖单位公章，送达到招标人或招标代理机构
	

	投标文件现场递交
（投标截止时间）
	2023年12 月 12日09:30 时止
	诸暨市公共资源交易中心
 1 号开标室
	逾时视为弃权

	开标
	2023年 12 月12 日09:30时
	诸暨市公共资源交易中心
 1  号开标室
	


注：1、本表日程如有变动，以补充通知或修改文件通知时间为准；
2、以上所有时间以诸暨市公共资源电子交易平台时间为准。 
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[bookmark: _Toc30932][bookmark: _Toc300038924]二、投标须知
[bookmark: _Toc4153][bookmark: _Toc300038923][bookmark: _Toc26611][bookmark: _Toc12179][bookmark: _Toc30642]（一）总  则
1. 项目概况
1.1根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章规定，本招标项目已办理招标申请，并经诸暨市公共资源交易管理委员会办公室（以下简称市公管办）备案，同意采用公开招标的方式进行招标。
1.2招标项目名称、建设地点、建设规模、资金来源、招标范围及主要内容、资格审查方式、投标人的资质等级要求等详见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc300038927]2. 投标费用
投标人应承担投标文件编制与递交等参加本项目招标活动所涉及的一切费用。
[bookmark: _Toc300038928]3. 踏勘现场
3.1.投标人应自行对工程现场和其周围环境进行现场踏勘，以便在投标前获取有关编制投标文件和签署合同所需的各项资料。投标人应承担现场踏勘的责任、风险和费用。
3.2.招标人向投标人提供有关现场的资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料，但招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。
3.3.投标人在查阅招标文件和踏勘现场后，可以提出要求澄清问题。但所有问题都应以书面形式提交给招标人，招标人视情况做出澄清和解答，并将此澄清和解答在投标截止日前以补充通知或修改文件形式在诸暨市公共资源交易网站上进行公布。
[bookmark: _Toc300038929]4. 知识产权
4.1.投标人在编制技术方案过程中，如果因其采用的技术方案等方面发生侵犯知识产权的行为而引起索赔或诉讼，则投标人应承担全部责任，并保障招标人免于承担由此造成的一切损害和损失。
4.2. 招标人按前附表（一）第19条规定给予投标人经济补偿，补偿后的设计成果归招标人所有。招标人为本项目的实施，可能会复制、印刷、展览及出版本次设计方案部分图纸，招标人不必事先通知投标人或另外征得投标人同意。投标人不得以知识产权为理由，向招标人索取报酬或提出索赔。
[bookmark: _Toc300038930][bookmark: _Toc20639][bookmark: _Toc12963][bookmark: _Toc2527]
[bookmark: _Toc16454]（二）招标文件
[bookmark: _Toc300038931]5. 招标文件的组成
5.1.招标文件包括下列内容：
第一章 招标公告
    第二章 投标人须知
    第三章 评标办法和标准
第四章 设计要求
第五章 设计合同
第六章 投标文件格式
5.2.除本投标须知第5.1款所述的招标文件内容外，招标人在招标期间发出的答疑、澄清、修改或补充内容均是招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。
[bookmark: _Toc300038932]6. 招标文件的澄清
投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺或对招标文件有任何疑问的应在招标文件规定的时间前以书面形式并加盖单位公章向招标人提出澄清申请。招标人将根据投标人的要求对招标文件做出必要的澄清，但不指明澄清问题的来源。招标人都将在投标截止日前以补充通知或修改文件形式在诸暨市公共资源交易网站上进行公布。
[bookmark: _Toc300038933]7. 招标文件的修改、补充
7.1.投标人收到招标文件后，对招标文件若有疑问要求澄清，或者对前附表（二）日程安排有异议，均应在招标文件澄清截止时间前以书面形式并加盖单位公章送达招标人，否则视为认可。不论是招标人根据投标人的要求对招标文件作出的澄清或是根据需要主动对招标文件进行必要的修改，招标人都将在投标截止日前以补充通知或修改文件形式在诸暨市公共资源交易网站上进行公布，投标人应及时查看并根据需要修改投标文件。补充通知、修改文件对所有投标人都具有与招标文件同等的约束力。
7.2.为使投标人在编制投标文件时有充分时间对招标文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，招标人可按规定自行决定是否延长投标截止时间。
7.3.当招标文件与补充通知、修改文件的内容不一致时，以最后的补充通知或修改文件为准。
[bookmark: _Toc31203][bookmark: _Toc30628][bookmark: _Toc13371][bookmark: _Toc24843][bookmark: _Toc300038934]（三）投标文件的编制
[bookmark: _Toc300038935]8. 投标文件的语言及度量衡单位 
8.1.投标人和招标人之间对投标有关的所有往来通知、函件和投标文件均使用中文。投标人随投标文件提供的证明文件和资料为其他语言的，必须附中文译文，解释这些文件，应以中文为准。
8.2.除技术规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。
9. 投标文件的内容及编制要求
9.1招标人只允许每个投标人报送一个设计方案，投标人所提交的投标文件应符合招标文件的要求，满足评标需要的全部资料。
9.2投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。
9.3投标文件由资格审查文件、技术标、商务文件（投标报价）三部分组成，每部分须单独装订。
9.3.1资格审查文件
9.3.1.1资格审查文件主要包括下列内容：
①资质证书；
②营业执照；
③投标人基本情况表；
④授权委托书；
⑤项目负责人简历表；
⑥项目负责人相关证书及个人养老保险缴纳清单或证明；其他基本配备人员相关证明材料（如注册证书、职称证书、聘用合同、缴费期限包含2023年7月、8月、9月投标人所属社保机构出具的个人养老保险缴纳清单或证明，以到账为准（除分公司外，缴纳单位和投标单位名称必须一致，并加盖社保缴费专用章或电子专用章）；若为事业编制的，以提供缴费期限包含2023年7月、8月、9月由人事代理中心出具的个人养老保险缴纳清单或证明（需加盖人事代理中心证明专用章【或电子专用章】））；
⑦投标人完成过单个建安造价在5000万元及以上的给排水的项目设计业绩，须提供设计合同和图审合格书复印件，时间为2018年7月1日以来，具体以图审合格书时间为准，建安造价以设计合同为准。若图审合格书和设计合同中不能体现上述信息的，还须提供业主方及建设行政主管部门出具的相关证明材料；
⑧拟派驻本项目管理机构人员一览表；
⑨投标人及拟派项目负责人自2018年1月1日以来无行贿犯罪记录承诺书；
⑩投标人及拟派项目负责人未被限制投标承诺书；
⑪其他需补充的资料。
9.3.1.2资格审查文件的编制要求：
资格审查文件正本和副本的封面均需标明投标人全称，资格审查文件的封面须清楚地注明“正本”和“副本”，并由投标人的法定代表人签字或盖章并盖单位章。正副本均应单独装订成册，正、副本正文的排版格式应相同。
9.3.2技术标
技术标主要内容详见技术标（评分标准）；
9.3.2.1技术标的编制要求：
技术标正本和副本的封面均需标明投标人全称，须清楚地注明“正本”和“副本”，并由投标人的法定代表人签字或盖章并盖单位章。正副本均应单独装订成册，正、副本正文的排版格式应相同。（页码宜控制在500 页以内，否则评委有权酌情扣分。）
技术标的动漫演示光盘【内容应充分反映设计理念和要点，并与书面内容相吻合，要求中文配音，WINDOWS操作系统下自动播放（必须保证光盘内容能被全部读取），演示时间控制在10分钟内】。
    9.3.3商务文件（投标报价）
9.3.3.1商务文件主要包括下列内容：
（1）投标承诺书；
（2）投标函
9.3.3.2商务文件的编制要求：
商务文件正本和副本的封面均需标明投标人全称，商务文件的封面须清楚地注明“正本”和“副本”，并由投标人的法定代表人签字或盖章并盖单位章。正副本均应单独装订成册，正、副本正文的排版格式应相同。  
[bookmark: _Toc3499][bookmark: _Toc521685988][bookmark: _Toc14115][bookmark: _Toc7213][bookmark: _Toc11469][bookmark: _Toc13388][bookmark: _Toc6513][bookmark: _Toc521695524][bookmark: _Toc521684151][bookmark: _Toc11589]9.3.3.3 商务文件投标报价 
本项目设计费招标控制价为  180  万元，设计费的计费标准参照《浙江省建设工程其他费用定额》（2018版）。
9.4投标人按下浮率进行设计费报价，下浮率报价范围 5 %- 15%（包含本数），下浮率报价数值保留到小数点后两位（超过这个范围作无效标处理）。
9.5 本次设计包括：
完成项目方案设计及深化、初步设计、施工图设计、按审查和招标人意见对整个设计过程的修改、深化整合和优化设计；按文件要求提供纸质和电子图纸；设计补图和工程施工阶段的变更联系单；施工配合、验收配合等相关服务；根据工程实际需要提供现场服务等。主要服务内容如下：
（1）初步设计（包括工程概算等发改委、规划等部门审批所需的资料、单独成册的成果文件等），初步设计文本包含但不限于：结构、给排水、污水治理、造价、水利、桥梁、景观；
（2）施工图设计（包括渠系结构设计、桥梁设计、景观配套、初步设计文本中包含的所有分项深化内容等所有相关设计内容）；
（3）效果图（总平面图、鸟瞰图、透视图、分析图）。
9.6 投标报价是指投标人在正确地完全履行合同义务后招标人应支付给投标人所有的价款，即完成项目报批审查配合、按审查和招标人意见对整个设计过程的修改、深化整合和优化设计；按文件要求提供纸质和电子图纸；以及与项目范围内相关专项设计、咨询及管理机构的设计总包协调工作、其他相关服务和配合等内容的费用；成果中相关的参数、规格、材料等内容的深度必须达到招标人的要求。如需专家论证的，论证费用已包含在上述最终设计费中，招标人不再另行支付。投标人应根据上述因素自行考虑含入报价。
9.7本工程的投标应以人民币报价,合同实施时亦以人民币支付。
[bookmark: _Toc300038940]10.投标有效期
10.1投标有效期见本须知前附表（一）第14项。在此期限内，投标文件均保持有效。 
10.2如果出现特殊情况，招标人在原投标有效期满之前，可要求投标人将投标有效期延长一段时间。这种要求和投标人的答复应以书面方式进行。同意延期的投标人，不需要也不允许修改投标文件。
[bookmark: _Toc300038941]11.投标保证金
[bookmark: _Toc17215][bookmark: _Toc300038943][bookmark: _Toc8626][bookmark: _Toc964]本项目无需缴纳投标保证金。
12. 投标文件的份数和签署
12.1投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。
12.2投标人应按投标人须知有关规定编制投标人须知前附表（一）第16项规定份数的投标文件，投标文件须装订成册。
12.3投标文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖章并盖单位章。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章并由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。由其委托代理人签字的在投标文件中必须同时递交授权委托书，授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合要求，否则投标文件无效。
[bookmark: _Toc28944]（四）投标文件的递交
[bookmark: _Toc300038944][bookmark: _Toc300038945]13. 投标文件的装订、包封、密封和标识
13.1投标文件的装订：应装订成册。
13.2投标文件的包封、密封：资格审查文件、技术标（含光盘）和商务文件（投标报价）分别封装在标函袋里。标函袋的封口处应加盖投标人印章。
13.3投标文件的封面标识：详见第六章中的封面样式。
14. 投标文件的递交
14.1.1投标人应按前附表（二）所规定的地点并在投标截止时间前将投标文件送达给招标人。
14.1.2 本项目鼓励投标文件（需密封）采用邮寄方式，邮寄件以全国邮政特快专递（EMS）寄达，其他寄件方式可不予接收，投标文件接收时间以签收时间为准。
14.1.3逾期送达的或未送达指定地点的或不符合招标文件投标须知第13条规定包
[bookmark: _Toc26499][bookmark: _Toc26927]封、密封要求的投标文件，招标人不予接收。
[bookmark: _Toc300038947]15.  投标文件的补充、修改与撤回
15.1投标人可以在递交投标文件以后，在投标截止时间之前，可以补充、修改或撤回已递交的投标文件，并书面通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。在投标截止时间以后，不能修改或撤回投标文件。
15.2 投标人的补充、修改或撤回通知，应按本投标须知第13条的规定编制、密封、
标识和提交，还要在包封上标明“补充、修改”或“撤回”字样。
[bookmark: _Toc27528][bookmark: _Toc16688][bookmark: _Toc300038948][bookmark: _Toc19130][bookmark: _Toc13666]（五）开  标
[bookmark: _Toc300038949]16. 开标
16.1 本项目招标人将按投标人须知前附表（二）日程安排表所规定的时间和地点
公开举行开标会议，投标人无须派员参加开标会议。
16.2 开标由招标人（或招标代理机构）主持，按下列程序进行开标：
（1）宣布开标开始及会场纪律；
（2）投标人在投标截止时间前递交投标文件撤回函的，招标人（或招标代理机构）宣读撤回函；
（3）参加开标会议的投标人必须按照招标文件规定的时间参加，开标时由招标人（或招标代理机构）验证确认，宣布相关事项；
（4）投标文件启封前，招标人代表检查投标文件的密封状况，招标人（或招标代理机构）宣布投标文件密封情况；
（5）将投标文件送入评标室进行评审；
（6）抽取确定基准评标下浮率，并按照评标办法计算有效标的得分；
（7）招标人、监督人员等有关工作人员在开标记录上签字确认；
（8）宣布评审或开标结果；
（9）开标结束。
[bookmark: _Toc9092][bookmark: _Toc300038950][bookmark: _Toc8613][bookmark: _Toc13665]16.3开标时，如出现以下情况之一的，则投标文件不予启封或宣读，即使已启封或宣读的，其投标文件仍然无效：
（1）投标文件逾期送达或未送达指定地点的；
（2）投标文件未按招标文件要求密封的；
（3）法律、法规、招标文件规定的其它无效标情况。
[bookmark: _Toc16662]（六）评  标
[bookmark: _Toc300038951]17. 评标委员会
[bookmark: _Toc300038952]17.1 招标人按相关规定组建评标委员会,负责本项目的评标工作。评标委员会由
5人及以上单数组成。评标过程中，评标专家被发现有回避事由、擅离职守或因健康等原因不能继续评标的，可按如下操作：1位专家不能参与评标的，自动从评标委员会中取消1名招标人代表；2位专家不能参与评标的，不再补抽，由其余人员组成评标委员会进行评标；最终的评标委员会成员人数不得少于5人，且符合《中华人民共和国招标投标法》第三十七条第二款的规定。
17.2 评标委员会必须严格按照招标文件确定的评标标准和评标办法进行评审。
17.3 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
17.3.1 与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
17.3.2 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行
政处罚或刑事处罚的；
17.3.3 其他与投标人有利害关系的情形。
18. 评标原则
遵循公开、公平、公正、择优和诚实信用的原则。
[bookmark: _Toc300038953]19. 评标过程
[bookmark: _Toc29125]19.1评标委员会按照招标文件“第三章 评标办法和标准”规定进行评标。
19.2投标文件出现下列情形之一的，由评标委员会评审后按无效标处理：
（1）投标文件未按招标文件要求编制的；
（2）投标文件未按招标文件要求密封的；
（3）投标人的企业营业执照超过有效期的；
（4）投标人或其分公司被市场监督管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单的；
（5）投标人被市场监督管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入经营异常名录的；
（6）投标人或其分公司在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人名单的；
（7）投标人资质及业绩不符合招标文件要求的；
（8）投标文件中的项目负责人名字或身份证错误的，或内容不全，或前后不一致的；
（10）拟派项目负责人的注册证书及职称证书不符合招标文件要求的；
（11）投标文件中的复印件或打印件内容不全，或图像模糊不清难以辨认的；
（12）法律、法规、招标文件规定的其它无效标情况
19.3 开标后至招标人公布中标结果之前，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料及有关投标人的推荐情况、与评标有关的其他任何情况均应严格保密，都不应向投标人或与该过程无关的其他人泄露。
19.4 在投标文件的评审和比较以及授予合同过程中，投标人任何试图影响或干扰招标人和评委会的评标活动，都可能导致其投标无效。
[bookmark: _Toc25339][bookmark: _Toc24253][bookmark: _Toc14811][bookmark: _Toc26944][bookmark: _Toc12258]（七）确定预中标人
20.评标委员会根据招标文件“第三章 评标办法和标准”，按投标人总得分从高到低的顺序推荐得分最高者为预中标人。
（8） [bookmark: _Toc2752]确定中标人
21. 确定中标人
21.1.预中标人确定后，招标人应当在诸暨市公共资源交易中心信息公告栏和中心网站上予以公示，接受社会监督，公示期不少于3日。公示期满后，无异议的准予核发《中标通知书》。
21.2招标人（或招标代理机构）应当自确定中标人之日起15日内，向市公管办递交招标投标情况的书面报告。
21.3预中标人放弃中标或被取消中标资格的，招标人应重新组织招标。预中标人放弃中标资格的，按有关规定处理。
21.4评标结果异议
[bookmark: _Toc28859]投标人或者其他利害关系人对依法必须招标的项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。


[bookmark: _Toc4459][bookmark: _Toc20180][bookmark: _Toc14669][bookmark: _Toc118140205][bookmark: _Toc20289][bookmark: _Toc13565]（九）合同的授予
[bookmark: _Toc13106]22.1合同授予标准
本工程的施工合同将授予按投标人须知第20款、21款规定确定的中标人。
[bookmark: _Toc7932][bookmark: _Toc5802][bookmark: _Toc118140206][bookmark: _Toc16095][bookmark: _Toc32437][bookmark: _Toc20060][bookmark: _Toc27263]22.2合同协议书的签订
22.2.1招标人与中标人应于中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件签订建设工程设计合同。
22.2.2中标人不按投标人须知第21项的规定与招标人签订合同，则招标人将废除其中标，给招标人造成的损失予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。
[bookmark: _Toc118140207][bookmark: _Toc2103][bookmark: _Toc20962][bookmark: _Toc7837][bookmark: _Toc20585][bookmark: _Toc20935][bookmark: _Toc28840]22.3履约保证金
22.3.1中标人应按投标人须知前附表（一）18项规定在合同签署前向招标人缴纳履约保证金（不计息）。
22.3.2若中标人不能按投标须知第22.3.1项的规定执行，招标人有权取消其中标资格。
22.3.3合同履约保证金在工程竣工验收（公路水运工程交工验收，水利工程完工验收）合格后28日内全额退还中标人（不计息）。
[bookmark: _Toc15377]（十）其  他
[bookmark: _Toc142138247][bookmark: _Toc300038959]23.  重新招标
23.1 本项目招标出现下列情形时，招标人应当依法重新招标：
23.1.1 投标截止时间止，投标人少于3家的； 
23.1.2 经评标委员会评审后否决所有投标的；
23.1.3 评标委员会否决不合格投标或者界定为废标后因有效投标不足3家使得投
标明显缺乏竞争，评标委员会决定否决全部投标的；
23.1.4 同意延长投标有效期的投标人少于3家的；
23.1.5 中标人放弃中标或被取消中标资格的；
23.1.6 中标人未与招标人签订合同的； 
23.1.7 法律、法规规定需要重新招标的情形。
[bookmark: _Toc300038962]24.补偿
本招标项目对中标候选人设计方案的补偿见投标须知前附表（一）第19项规定。
25.纪律和监督
25.1 对招标人的纪律要求
招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
25.2 对投标人的纪律要求
投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
25.3 对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
25.4 对工作人员的纪律要求
工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较及评标有关的其他情况。工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
25.5异议和投诉
25.5.1异议
（1）潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前以书面形式向招标人提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出书面答复；作出答复前，暂停招标投标活动。
（2）投标人认为开标不符合有关规定的，应当在开标时提出异议。招标人将当场对异议给予处理或者告知处理的办法。异议和答复应记入开标记录或者制作专门记录以存档备查。
（3）投标人及其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期内以书面形式向招标人提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出书面答复；作出答复前，暂停招标投标活动。
25.5.2投诉
投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规和招标文件规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明资料，具体要求按国家、省及当地招投标主管部门制定的规定。就招标文件、开标和评标结果投诉的，应当先向招标人提出异议，异议答复期不计算在前款规定的期限内。
上述时限最后一日如遇国家法定休假日的，顺延至法定休假日后的第一个工作日。
26.其他内容
26.1详见投标人须知前附表（一）第22项。
26.2本招标文件解释权归招标人所有。
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[bookmark: _Toc1475][bookmark: _Toc300038964][bookmark: _Toc300038973]第三章 评标办法和标准
[bookmark: _Toc15532]一、评标办法
[bookmark: _Toc17969][bookmark: _Toc4831][bookmark: _Toc8766][bookmark: _Toc9026][bookmark: _Toc7819]1.评标方法
[bookmark: _Toc13571][bookmark: _Toc15610][bookmark: _Toc20032][bookmark: _Toc8973]1.1本招标项目采用综合评估法。评标委员会应按投标人总得分（商务分＋技术分）从高到低的顺序推荐得分最高者为预中标人。当最高得分出现并列时，以商务报价低的作为预中标人；商务报价同时并列的，则当场随机抽签确定预中标人。
[bookmark: _Toc15024]2.评标委员会
2.1本招标项目的评标由评标委员会负责。
[bookmark: _Toc20948][bookmark: _Toc22022][bookmark: _Toc20536][bookmark: _Toc12913][bookmark: _Toc10277]3.评标委员会在评标过程中应当遵守下列规定：
3.1评标应严格按照招标文件中规定的评标标准和办法进行，除了有关法律、法规以及国家标准中规定的强制性条文外，不得引用招标文件规定以外的标准和办法进行评审。
3.2评标委员会可以以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或者补正。澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明或者补正属于投标文件的组成部分。评标委员会对投标人提交的澄清、说明或者补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或者补正，直至满足评标委员会的要求。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可以作出不利于投标人的决定。
3.3招标文件条款存在含义不清或者相互矛盾的，评标委员会应当针对相应条款作出有利于投标人的结论。
3.4评委的评审意见不一致时，应以书面形式进行表决，并按照少数服从多数的原则处理。评审结束后，评标委员会应当对评标过程中的情况在评标报告中作详细说明。
[bookmark: _Toc11325][bookmark: _Toc29247][bookmark: _Toc25481][bookmark: _Toc7085][bookmark: _Toc7877]4.评标程序
4.1本招标项目评标将按以下程序进行：
[bookmark: _Toc30372][bookmark: _Toc16809][bookmark: _Toc28227][bookmark: _Toc14407]（1）评标前准备工作；
[bookmark: _Toc28932][bookmark: _Toc12209][bookmark: _Toc7896]（2）资格审查文件进行详细评审；
（3）技术标进行详细评审；
（4）商务文件（投标报价）进行详细评审；
（5）投标文件的澄清和补正；
（6）推荐中标候选人名单、提交评标报告。
[bookmark: _Toc8086]5.评标前的准备工作
5.1 招标人或者其委托的招标代理机构应当向评标委员会提供评标所需的资料。
5.2评标委员会成员在评标前应当认真研究招标文件，了解和熟悉本项目招标的目标、范围、性质、主要技术要求、评标方法和标准以及评标过程中考虑的相关因素。
[bookmark: _Toc12418][bookmark: _Toc22888][bookmark: _Toc18655][bookmark: _Toc27517][bookmark: _Toc30533]6.详细评审
6.1评标委员会对投标文件进行详细评审。
6.2评标委员会成员应当按照招标文件所规定的评标办法和标准进行独立、客观、公正地进行量化打分。
6.3本次招标确定的设计方案的评分标准详见“评分标准（综合评估法）”。
6.4根据评标委员会成员的打分情况，去掉一个最高得分和最低得分的算术平均值作为投标人得分，分数值保留两位小数。
6.5评标委员会按照最终得分【技术标得分+商务文件（投标报价）得分】从高到低的顺序对投标人进行排名。
[bookmark: _Toc738][bookmark: _Toc32111][bookmark: _Toc19190][bookmark: _Toc2377][bookmark: _Toc4877]7.澄清和补正
7.1投标文件的澄清
为了有助于投标文件的评审和比较，根据需要，可以要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明。有关澄清的要求与答复应采用书面形式，但不应寻求、提出或允许更改投标文件的实质性内容。按照本评标办法和标准第7.2款的规定对评委会在评标时发现的错误所进行的核实补正除外。
7.2细微偏差补正
细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。
按照本约定进行补正后的数据经投标人的法定代表人或其委托代理人或拟担任的设计项目负责人确认后产生约束力。
[bookmark: _Toc62560669][bookmark: _Toc19500][bookmark: _Toc17659][bookmark: _Toc21076][bookmark: _Toc30230][bookmark: _Toc714][bookmark: _Toc429][bookmark: _Toc8325][bookmark: _Toc30868]8.推荐中标候选人
评标委员会按最终得分由高到低的顺序推荐，推荐最终得分最高者为预中标人。当最高得分出现并列时，以报价下浮率大的作为预中标人；报价下浮率再次并列时，则招标人代表当场随机抽签确定预中标人。
[bookmark: _Toc12391]9.评标报告
9.1评标委员会完成评标后，应当向招标人提交记载以下内容的书面评标报告： 
（1） 本项目的基本情况；
（2） 评标委员会成员名单；
（3） 评标标准、方法或者评标因素一览表；
（4） 经评审的评分一览表； 
（5） 推荐的中标候选人以及其他事宜；  
（6） 澄清、说明、补正事项的纪要。 
9.2评标报告由评标委员会全体成员签字。对评标结论持有异议的，评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论，并由评标委员会作出书面说明并存档。
[bookmark: _Toc32541][bookmark: _Toc24083][bookmark: _Toc16646][bookmark: _Toc21041][bookmark: _Toc18714]10.附则
10.1在评标过程中，有关评标委员会要求投标人作出澄清的，授权委托书中联系及传真方式作为投标单位未派人员到场的询标联系方式，投标人应在收到询标函后30分钟内作出书面回复，联系不上或逾期未回复视作自动放弃澄清和说明的权利，评标委员会可以作出不利于投标人的决定。
10.2投标人应对所递交的投标文件以及与投标有关的证明资料的真实性合法性负责，若以弄虚作假骗取中标的，中标无效，给招标人造成损失的依法承担赔偿责任。
[bookmark: _Toc26484][bookmark: _Toc300038986][bookmark: _Toc519114466][bookmark: _Toc300038997]

[bookmark: _Toc19110]二、评分标准（综合评估法）
本项目采用百分制综合评分的方法，其中，技术标分70分、商务标分30分。
[bookmark: _Toc28007]（一）技术标评分标准（分值70分）
	序号
	评 分 项 目
	评  分  标  准
	分项得分

	1
	多媒体演示
（5分）
	从整体到各个细节，结合设计效果多方位、多角度介绍设计方案进行多媒体演示，内容应充分反映设计理念和要点，并与书面内容相吻合，要求中文配音，WINDOWS操作系统下自动播放（必须保证光盘内容能被全部读取），演示时间控制在10分钟内。如无法播放时，则此项不得分。
	0-5

	2
	
	设计方案
（41分）
	总体设计方案是否合理和符合实际情况。
	0-6

	
	
	
	文本方案是否充分满足场地条件，功能需求及规划条件，项目的重难点分析是否准确和有针对性，整体是否切合现场实际。
	0-5

	
	
	
	方案构思、设计深度、成果表现是否符合实用、经济、美观性。
	0-6

	
	
	
	设计工作进度与质量保证措施是否合理
	0-5

	
	
	
	区域雨、污水系统存在的问题，提出问题具有全面性、针对性、合理性，问题分析透彻
	0-5

	
	
	
	景观等附属工程设计是否美观、合理。
	0-5

	
	
	
	符合设计任务书要求，是否在满足项目要求的基础上，合理规划，与本项目契合
	0-5

	
	
	
	附图完整，包括现状管网总图、新建设施总图、建设方案平面图等
	0-4

	3
	工程投资控制及
降低成本措施
（6分）
	设计质量的控制和检测手段是否具有针对性、科学 合理性及保证措施。
	0-2

	
	
	如何确保投资经济、合理、正确及其保证措施或工程造价限额设计指标及控制措施。
	0-2

	
	
	设计进度的控制是否具有可行性、合理性及保证措施。
	0-2

	4
	对本项目的理解以及对本工程重点、难点分析
（4分）
	对本项目的重点、难点进行深入分析，并采取有效的技术措施。
	0-4

	5
	投标文件书制作
（1分）
	按招标文件要求制作投标文件
	0-1

	[bookmark: _Toc6442]6
	企业设计业绩
及荣誉
（5分）
	投标人自2018年7月1日以来(以图审合格书时间为准)完成过5000万元及以上建安费的市政给排水项目设计业绩，每个得1.5分，最高得3分。
证明材料：须提供设计合同和图审合格书复印件。若图审合格书和设计合同中不能体现上述信息的，还须提供业主方及建设行政主管部门出具的相关证明材料。
	0-3

	
	
	投标人自2018年7月1日至今（以获奖证书或文件的落款时间为准），获得过省级（含直辖市）及以上勘察设计协会或省级（含直辖市）及以上建设主管部门颁发的设计奖项的，每个得1分，最高得分2分。
证明材料：须提供获奖证书（或文件）的复印件加盖公章。
	0-2

	7
	项目负责人业绩
及荣誉
（5分）
	项目负责人自2018年7月1日以来（具体以图审合格书时间为准）完成过市政给排水的项目设计业绩，且该单项合同的建安造价必须在5000万元及以上，每1项得1.5分，最高3分。
证明材料：需提供设计合同和图审合格书复印件，若图审合格书和设计合同中不能体现上述信息的，还须提供业主方及建设行政主管部门出具的相关证明材料，否则不得分。
	0-3

	
	
	项目负责人自2018年7月1日至今（以获奖证书或文件的落款时间为准）以项目负责人身份，获得过省级（含直辖市）及以上勘察设计协会或省级（含直辖市）及以上建设主管部门颁发的设计奖项的，每个得1分；本项最高2分。
（每个获奖项目只计取一次，不得重复计分,如获奖证书无法体现项目负责人，须提供合同等相关证明材料）。
	0-2

	8
	设计组人员配备情况（3分）
	项目组配备成员在满足基本人员配备要求（详见第四章设计要求）的前提下，增加一名桥梁专业负责人注册土木工程师（道路工程）得1分，本项最高1分。

	0-1

	
	
	项目组配备成员在满足基本人员配备要求（详见第四章设计要求）的前提下，各专业再增加一名相对应专业注册人员的加1分（单个专业增加人员最高得1分，本项最高2分）。
给排水专业增加一名注册公用设备工程师（给水排水）；
结构专业增加一名一级注册结构工程师；
风景园林专业增加一名高级工程师；
造价专业人员增加一名一级注册造价工程师；
以上证书需在有效期内，同一人具有不同专业或资格的不重复得分。
证明材料：提供相关人员职称证书、执业资格证书复印件及缴费期限包含2023年7月、8月、9月投标人所属社保机构出具的个人养老保险缴纳清单或证明，以到账为准（除分公司外，缴纳单位和投标单位名称必须一致，并加盖社保缴费专用章或电子专用章）；若为事业编制的，以提供缴费期限包含2023年7月、8月、9月由人事代理中心出具的个人养老保险缴纳清单或证明（需加盖人事代理中心证明专用章【或电子专用章】）。以上人员均为在职职工，不包括离、退休返聘人员。
	0-2



（二）商务文件评分标准（分值30分）
1、根据浙江省住建厅浙建[2014]9号文件规定精神，招标人应当合理设定取费标准。本项目招标人确定的招标控制价为 180 万元，投标人据此进行下浮率报价, 下浮率抽取范围为[5% ~ 15%]（包含本数），超过这个范围作无效标处理。
2、投标下浮率报价数值保留到小数点后两位（超过这个范围作无效标处理），投标人投标下浮率，设为Xi。
3、由招标人1名代表在规定的下浮率有效范围内[5% ~ 15%]（包含本数）随机抽取两次下浮率，其算术平均值作为基准评标下浮率，设为Y。各投标人报价得分计算如下：
当Xi＝Y时，得满分；
当Xi＞Y时，得分=30－（Xi－Y）×100×3；
当Xi＜Y时，得分=30－（Y－Xi）×100×4。
4、计算投标价得分不足一个百分点时，使用直线插入法计算。得分计算结果精确到小数点后两位，小数点后第三位四舍五入。商务标最低得分为0分。
5、 投标人的投标报价大写数额与小写数额不一致的，以大写数额为准。
6、 商务标评估在技术标评估完成后进行。技术标和商务标评估后的分数相加计算出每一投标人的总得分，计算结果精确到小数点后两位。
7、 如果投标文件实质上不响应招标文件的要求，应作废标处理，并且不允许通过修正或者撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为其具有响应性的投标。
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   通天渠综合治理提升工程（设计）
设计任务书

一、项目概况
1、项目名称：通天渠综合治理提升工程
2、项目位置：诸暨市
二、项目用地和建设规模
本工程江东电排站日排量为180万立方米/日，永丰电排站日排量为69万立方米/日，根据现状情况提升改造，主要为对通天渠渠道整治提升，增加通天渠的过水能力，解决水安全问题；解决通天渠现状存在的下游排干而无水可排，上游满水而造成城市内涝的问题；并根据流入通天渠的污水、截污情况，提出切实可行的整治方案，同时结合即将实施的二环路智慧快速化改造工程项目，对通天渠沿线配套景观改造提升，项目暂定建安费为8000万元。
三、设计范围
完成项目方案设计及深化、初步设计、施工图设计、按审查和招标人意见对整个设计过程的修改、深化整合和优化设计；按文件要求提供纸质和电子图纸；设计补图和工程施工阶段的变更联系单；施工配合、验收配合等相关服务；根据工程实际需要提供现场服务等。主要服务内容如下：
（1）初步设计（包括工程概算等相关部门审批所需的资料、单独成册的成果文件等），初步设计文本包含但不限于：结构、给排水、污水治理、造价、桥梁、景观；
（2）施工图设计（包括渠系结构设计、桥梁设计、景观配套、初步设计文本中包含的所有分项深化内容等所有相关设计内容）；
（3）效果图（总平面图、鸟瞰图、透视图、分析图）。
四、设计技术要求
1、投标文件要完整，内容、深度要符合规定，文字说明、图纸要准确清晰，整个文件必须经过严格校审；
2、设计先进合理，技术安全可靠。
3、建筑工艺设计科学合理。
4、主要设备先进、实用、可靠，操作管理方便易行。
5、正确处理好与现状道路或建筑的过渡衔接关系；
6、工程总概算科学准确，工程造价与运行成本经济合理。
7、附属设施、人员编制合理。
8、保证设计质量、配合工程实施、提供优质服务的措施得力。
9、在投标文件编制前，应进行必要的调查研究，弄清与工程设计有关的基本条件，收集必要的设计基本资料，进行认真分析。
10、设计结果必须符合国家规范和标准及招标人有关要求，并要求在投标书中予以承诺，否则作为废标论处。
11、工程项目设计总体要求
11.1应提供工程重大项目方案优化比选、关键技术措施及主要建筑物布置等技术经济论证工作；
11.2提出拟采用的新结构、新设备、新工艺、新材料的设想和要进行的专项科研试验课题；
13、编制依据  
1) [bookmark: _Toc9813][bookmark: _Toc436398921]《室外排水设计标准》GB50014-2021；
2) 《城市排水工程规划规范》GB50318-2017；
3) 《建筑给水排水设计标准》GB50015-2019；
4) 《城镇给水排水技术规范》GB50788-2012；
5) 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008；
6) 《给水排水工程构筑物结构设计规范》GB50069-2002；
7) 《水利水电工程等级划分及洪水标准》SL252-2017；
8) 《堤防工程设计规范》GB50286-2013；
9) 《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-2012；
10) 《水工建筑物荷载设计规范》SL744-2016；
11) 《水工挡土墙设计规范》SL379-2007；
12) 《水工混凝土结构设计规范》SL191-2014；
13) 《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011；
14) 《建筑地基基础处理技术规范》JGJ79-2012；
15) 《浙江省建筑地基基础处理规范》DBJ 15-38-2005；
16) 《城市道路绿化规划与设计规范》CJJ75-97；
17) 《城市绿地设计规范》GB50420-2007；
18) 《公园设计规范》CJJ48-1992；
19) 《城市园林绿化评价标准》GB/T 50563-2010；
20) 《园林绿化工程施工及验收规范》CJJ82-2012；
21) 其他相关资料（以上规范如有更新，按新规范要求执行）。
五、设计成果要求
中标单位需提供相关设计成果，包括但不限于：方案设计、方案深化设计、初步设计、各专业的施工图纸及招标人所需的其他资料。
[bookmark: _Toc22056][bookmark: _Toc436398924]1) 设计说明
设计说明至少包括以下内容：
(1)设计依据、规模及范围
(2)对招标项目的理解
(3)对招标项目建设条件的认识
(4)总体设计思路
(5)主要技术标准
(6)其他需要补充说明的内容
2) 设计图纸
设计图纸应包括但不限于以下部分：
(1)总设计平面图
工程地理位置图、总体布置图、改造纵断面图、横断面设计图、重要节点方案设计图、工程数量表等。
(2)给排水、景观工程
给排水平面设计图、给排水横断面设计图、给排水纵断面设计图、景观平面设计图、景观断面图、给排水及景观工程数量表。
(3)渠系、桥梁图纸
渠系、桥梁总体布置图(平、纵、横)、结构构造图、地面桥梁总体布置图、渠系及桥梁工程数量表。
(4)附属工程
交通设施设计等附属工程。
(5) 设计方认为需要补充的其他图纸
六、设计项目组基本人员配备要求
	序号
	配置岗位要求
	数量要求
	资格要求
	备注

	1
	项目负责人
	1
	注册公用设备工程师（给水排水）
	

	2
	给排水专业负责人
	1
	注册公用设备工程师（给水排水）
	

	3
	结构专业负责人
	1
	一级注册结构工程师
	

	4
	绿化专业负责人
	1
	风景园林工程师
	

	5
	造价专业负责人
	1
	一级注册造价工程师
	


注: 上述为最低人员配置要求，投标人基本人员配备必须满足（不满足的作无效标处理）或优于上述要求，上述人员均不得相互兼任。投标时须提供以上人员相关证书复印件盖公章及2023年7月、8月、9月投标单位为其缴纳的个人养老保险缴纳清单或证明，以到账为准（除分公司外，缴纳单位和投标单位名称必须一致，并加盖社保缴费专用章或电子专用章）；若为事业编制的，以提供缴费期限包含2023年7月、8月、9月由人事代理中心出具的个人养老保险缴纳清单或证明（需加盖人事代理中心证明专用章【或电子专用章】）。
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建设工程设计合同



项  目  名  称：                                        
项  目  地  点：                                        
合  同  编  号：                                      
(由设计人编填)
设计 证书 等级：                                        
发    包    人：                                        
设    计    人：                                        
签  订  日  期：                                        










发包人：                        
设计人：                        

发包人委托设计人承担                         工程设计，经双方协商一致，签订本合同。
第一条  本合同依据下列文件签订：
1.1 《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《建设工程勘察设计市场管理规定》。
1.2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
1.3 建设工程批准文件。

第二条  本合同设计项目的内容：名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表。
（1）工程名称：                                                 
（2）建设地点：                                                 
（3）建设规模：                                                  
（4）质量标准：                                       
（5）设计周期要求：                                   
第三条  发包人应向设计人提交的有关资料及文件
	序号
	资料及文件名称
	份数
	提交日期
	有关事宜

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	





第四条 设计人应向发包人交付的设计资料及文件：
	序号
	资料及文件名称
	份数
	提交日期
	有关事宜

	1
	方案文本
	5
	中标通知书发放后15天内
	

	2
	初步设计文本及图纸
	5
	方案设计评审通过后15日内
	

	3
	施工图
	8
	初步设计评审通过后25天内
	

	4
	电脑光盘一份（应包含所有设计文件）
	2
	
	

	5
	其他
	根据业主要求
	根据业主要求
	

	注：1、未获发包人书面同意，设计人不得对前阶段设计作实质性修改。
2、未获发包人书面同意，设计人不得进入下一阶段设计工作。


第5条 本工程合同价款采用固定下浮率的方式承包。
5.1合同价款：招标控制价×专业调整系数（1.0）×工程复杂程度调整系数（1.0）×附加调整系数（1.0）×(1－中标下浮率) 计取。
其中专业调整系数按1.0计取、工程复杂程度调整系数按1.0计取、附加调整系数按1.0计取。系数在结算时不予调整。
5.2 设计费中标下浮率为       % 。
5.3 设计费支付进度详见下表。
	付费次序
	占总设计费%
	付费额（万元）
	付费时间
（由交付设计文件所决定）

	第一次付费
	设计费的30%
	
	相关报批完成，提交完整施工图后30天内；

	第二次付费
	设计费的40%
	
	施工招标结束后30天内；

	第三次付费
	设计费的30%
	
	项目竣工验收合格后30天内。


   
第六条  双方责任
6.1 发包人责任：
6.1.1 发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。
发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计人按合同第四条规定交付设计时间顺延；超过规定期限15天以上时，设计人员有权与发包人重新协商确定提交设计文件的时间。
6.1.2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。
在未签订合同前发包人已同意，设计人为发包人所做的各项设计工作，应按收费标准，相应支付设计费。
6.1.3 发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计人同意，发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，发包人应负法律责任，设计人有权向发包人提出索赔。
6.2 设计人责任：
6.2.1 设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。
6.2.2 设计人采用的主要技术标准是：国家、部委及地方规范、规程及规定。
6.2.3 设计合理使用年限为 按国家规定年限 。
6.2.4 设计人按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。
6.2.5 设计人对交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。
6.2.6 设计人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索赔。
6.2.7 设计人出具设计变更均应先征得发包人同意，且需在发包人规定的合理工作时间内提交修改成果。
6.2.8设计人在施工图设计期间，如发包人临时出现问题需要解决，先进行电话、微信等沟通，如沟通无法解决，设计人应在12小时内到现场解决问题，设计人如遇到特殊情况，也保证将在24小时内赶到现场解决问题。如未能到达现场，发包人有权扣除相应的设计费用。
6.2.9设计人应按发包人对设计的要求，组建项目班子，其成员（成员名单同投标文件一致）在设计过程中未经发包人同意不得随意更换，否则视作设计人违约，发包人有权没收履约保证金并解除合同。
第七条  违约责任：
7.1 在合同履行期间，因发包人自身原因要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。
7.2 发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向设计人支付设计费，每逾期支付一天，承担应支付金额万分之一的逾期违约金。逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均按7.1条规定支付设计费。
7.3 设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费。损失严重的根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金，赔偿金由双方协商解决。
7.4由于设计人自身原因, 延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收本项目应收设计费的千分之二，延误时间超过30天的，发包人有权解除本合同，并拒绝支付全部设计费。
7.5 合同生效后，因设计人本身原因要求终止或解除合同，发包人有权没收履约保证金，并要求设计人退回已支付的设计费。
第八条  其它
8.1 设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由发包人自费向有关出版部门购买。本合同第四条规定设计人交付的设计资料及文件份数超过《工程设计收费标准》规定的份数，设计人另收工本费。
8.2 本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标，设计人不得指定生产厂、供货商。
8.3 设计人对发包人提交的资料文件发现有误的应及时书面通知发包人改正。对发包人提供的资料文件，设计人应妥善保管。
8.4设计人不得将本项目转包，未经发包人书面同意，不得将本项目分包给其他单位或个人完成。
8.5设计资料的各项经济、技术等指标，如达不到发包人及相关主管部门要求的，设计人须无条件重新设计，直到满足为止。
8.6发包人委托设计人配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的设计人参加。出国费用，除制装费外，其他费用由发包人支付。
8.7发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务, 另行支付费用。
8.8由于不可抗力因素致使合同无法履行时, 双方应及时协商解决。
8.9 本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的按下列第  （二）种方式解决：
（1） 提交绍兴市仲裁委员会仲裁；
（2） 依法向诸暨市人民法院起诉。
8.10 本合同一式拾份。其中正本贰份，双方各执壹份，副本捌份，发包人执叁份，承包人执叁份，其余副本由发包人分送有关单位。
8.11 本合同经双方签章后生效。
8.12本合同生效后, 按规定到项目所在省级建设行政主管部门规定的审查部门备案。双方认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。
8.13本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要、招投标文件等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。
8.14设计任务书按业主最终确认为准，中标人须无条件配合。
发包人名称：（盖章）                 设计人名称：（盖章）
法定代表人：（签字）                 法定代表人：（签字）
（或委托代理人）                     （或委托代理人）
地    址：                           地    址：
邮政编码：                           邮政编码：
电    话：                           电    话：
传    真：                           传    真：
开户银行：                           开户银行：
银行帐号：                           银行帐号：
纳税人识别号：                       纳税人识别号：
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[bookmark: _Toc17730][bookmark: _Toc471863707]第六章 投标文件格式
[bookmark: _Toc29973]说  明
一、资格审查文件
1.1资格审查文件正本和副本的封面均需标明投标人全称，须清楚地注明“正本”和“副本”，并由投标人的法定代表人签字或盖章并盖单位章。
1.2资格审查文件的主要内容：
①资质证书；
②营业执照；
③投标人基本情况表；
④授权委托书；
⑤项目负责人简历表；
⑥项目负责人相关证书及个人养老保险缴纳清单或证明；其他基本配备人员相关证明材料（如注册证书、职称证书、聘用合同、缴费期限包含2023年7月、8月、9月投标人所属社保机构出具的个人养老保险缴纳清单或证明，以到账为准（除分公司外，缴纳单位和投标单位名称必须一致，并加盖社保缴费专用章或电子专用章）；若为事业编制的，以提供缴费期限包含2023年7月、8月、9月由人事代理中心出具的个人养老保险缴纳清单或证明（需加盖人事代理中心证明专用章【或电子专用章】）)；
⑦投标人完成过单个建安造价在5000万元及以上的给排水的项目设计业绩，须提供设计合同和图审合格书复印件，时间为2018年7月1日以来，具体以图审合格书时间为准，建安造价以设计合同为准。若图审合格书和设计合同中不能体现上述信息的，还须提供业主方及建设行政主管部门出具的相关证明材料；
⑧拟派驻本项目管理机构人员一览表；
⑨投标人及拟派项目负责人自2018年1月1日以来无行贿犯罪记录承诺书；
⑩投标人及拟派项目负责人未被限制投标承诺书；
⑪其他需补充的资料。
注：投标人营业执照、资质证书等目录中其他材料均须加盖投标人公章。
二、技术标
[bookmark: _Toc20593][bookmark: _Toc11653][bookmark: _Toc12161][bookmark: _Toc24782][bookmark: _Toc521686236][bookmark: _Toc6923_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc521684399][bookmark: _Toc25169][bookmark: _Toc521695772]2.1技术标正本和副本的封面均需标明投标人全称，须清楚地注明“正本”和“副本”，并由投标人的法定代表人签字或盖章并盖单位章。
2.2技术标主要内容：详见技术标评分标准。
三、商务文件
3.1商务文件正本和副本的封面均需标明投标人全称，须清楚地注明“正本”和“副本”，并由投标人的法定代表人签字或盖章并盖单位章。
[bookmark: _Toc17136]3.2商务文件的主要内容：
①投标承诺书；
②投标函。





















投标文件



资格审查文件
（正本、副本）封面 


招标人：                                        


项目名称：                                      


投标人：            （盖投标人单位公章）        


法定代表人：            （签字或盖章）          


日期：          年      月        日











目 录

①资质证书；
②营业执照；
③投标人基本情况表；
④授权委托书；
⑤项目负责人简历表；
⑥项目负责人相关证书及个人养老保险缴纳清单或证明；其他基本配备人员相关证明材料（如注册证书、职称证书、聘用合同、缴费期限包含2023年7月、8月、9月投标人所属社保机构出具的个人养老保险缴纳清单或证明，以到账为准（除分公司外，缴纳单位和投标单位名称必须一致，并加盖社保缴费专用章或电子专用章）；若为事业编制的，以提供缴费期限包含2023年7月、8月、9月由人事代理中心出具的个人养老保险缴纳清单或证明（需加盖人事代理中心证明专用章【或电子专用章】）)；
⑦投标人完成过单个建安造价在5000万元及以上的给排水的项目设计业绩，须提供设计合同和图审合格书复印件，时间为2018年7月1日以来，具体以图审合格书时间为准，建安造价以设计合同为准。若图审合格书和设计合同中不能体现上述信息的，还须提供业主方及建设行政主管部门出具的相关证明材料；
⑧拟派驻本项目管理机构人员一览表；
⑨投标人及拟派项目负责人自2018年1月1日以来无行贿犯罪记录承诺书；
⑩投标人及拟派项目负责人未被限制投标承诺书；
⑪其他需补充的资料。









附表：
资质证书
注：证书上内容必须清晰可见。




























营业执照
注：执照上内容必须清晰可见。




























投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数

	企业有效资质及等级
	
	其


中
	高级职称
	

	
	
	
	中级职称
	

	
	
	
	初级职称
	

	营业执照号
	
	
	其他
	

	注册资金
	
	
	
	

	经营范围
	

	备注
	


备注：
1、投标人法人机构发生合法变更、重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其继承性。

投  标  人：         （盖章）         
法定代表人：       （签字或盖章）     
日期：        年      月     日


授权委托书


 本授权委托书声明：我       （姓名）系                       （投标人名称）的法定代表人，现授权委托               （单位名称）的              （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加  　 　      （招标人）             工程的投标活动。代理人在投标文件签字、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。
代理人无转委权。特此委托。


代理人：         　　 性别：              年龄：    　　　

身份证号码：                                 

联系电话（询标）：         　　　  传真（询标）：         　　　  

单 位：         　　　  部门：              职务：           

投标人：               　　     　　　　 （盖章）

法定代表人：          　　　　     （签字或盖章）

                        授权委托日期：     年    月   日

备注：附委托代理人身份证复印件（正、反两面）。

项目负责人简历表
	姓名
	
	性别
	
	年龄
	
	专业
	

	职称
	
	毕业院校
	
	学历
	

	参加工作时间
	
	从事本专业工作年限
	

	


简






历

	




法定代表人（签字或盖章）：     

投标人（盖章）：
                          日期：   年   月  日



项目负责人相关证书及个人养老保险缴纳清单或证明、其他基本配备人员相关证明材料及个人养老保险缴纳清单或证明
注：1、证书上内容必须清晰可见。
2、个人养老保险缴纳清单或证明缴纳单位和投标单位名称必须一致，并加盖社保缴费专用章或电子专用章；若为事业编制的，提供由人事代理中心出具的个人养老保险缴纳清单或证明，并加盖人事代理中心证明专用章【或电子专用章】；

















项目设计业绩

	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	竣工日期
	

	承担的工作
	

	项目负责人
及电话
	

	项目描述
	

	备    注
	



备注：
1、投标人完成过单个建安造价在5000万元及以上的给排水的项目设计业绩，须提供设计合同和图审合格书复印件，时间为2018年7月1日以来，具体以图审合格书时间为准，建安造价以设计合同为准。若图审合格书和设计合同中不能体现上述信息的，还须提供业主方及建设行政主管部门出具的相关证明材料；
2、每张表格只填写一个项目，并标明序号。
3、本表后须附设计合同。若设计合同中不能体现上述信息的，还须提供业主方及县级及以上行业主管部门出具的相关证明材料，否则作为无效业绩。
4、投标人法人机构发生合法变更、重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。
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[bookmark: _Toc357345503][bookmark: _Toc15957][bookmark: _Toc14624][bookmark: _Toc331149333][bookmark: _Toc11329]拟派驻本项目管理机构人员一览表

	序号
	职务
	姓名
	专业
	证书名称
	备注

	1
	项目负责人
	
	
	
	

	2
	.......
	
	
	
	

	3
	.......
	
	
	
	

	4
	.......
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	

	…
	…
	
	
	
	


注：如表格不够用，可以按同样格式扩展。

法定代表人（签字或盖章）：
投  标  人（盖章）：
       年    月    日







投标人及拟派项目负责人无行贿犯罪记录承诺书

本投标人                （投标人名称）郑重承诺：
自    年     月     日以来至投标截止时间，本投标人及拟派项目负责人        （姓名）（身份证号码：                      ）无行贿犯罪记录。如有不实，愿意被取消中标资格并上报行政主管部门，由行政主管部门列入不良行为记录。
附：拟派项目负责人身份证复印件




拟派项目负责人身份证扫描件放置处（正、反面）














投标人：（盖章）
法定代表人：（盖章或签字）
年   月   日

投标人及拟派项目负责人未被限制投标承诺书


                       （招标人名称）：
本投标人                             （投标人名称）郑重承诺：
本投标人及拟派本招标项目的项目负责人未被全国建筑市场监管公共服务平台限制投标。如有不实，愿意被取消中标资格并上报行政主管部门，由行政主管部门列入不良行为记录。



              投标人：（盖章）

法定代表人：（盖章或签字）

年   月   日














[bookmark: _Toc16462]
投标文件



技术标
（正本、副本）封面


招标人：                                        


项目名称：                                      


投标人：            （盖投标人单位公章）        


法定代表人：            （签字或盖章）          


日期：          年      月        日



[bookmark: _Toc3635][bookmark: _Toc30680][bookmark: _Toc9289]一、企业综合实力

1、投标人自2018年7月1日以来(以图审合格书时间为准)完成过5000万元及以上建安费的市政给排水项目设计业绩。
证明材料：须提供设计合同和图审合格书复印件。若图审合格书和设计合同中不能体现上述信息的，还须提供业主方及建设行政主管部门出具的相关证明材料。
2、投标人自2018年7月1日至今（以获奖证书或文件的落款时间为准），获得过省级（含直辖市）及以上勘察设计协会或省级（含直辖市）及以上建设主管部门颁发的设计奖项的。
证明材料：须提供获奖证书（或文件）的复印件加盖公章。






















二、项目负责人实力
1、项目负责人职称证书。
证明材料：须提供职称证书复印件加盖公章。
2、项目负责人自2018年7月1日以来（具体以图审合格书时间为准）完成过市政给排水的项目设计业绩，且该单项合同的建安造价必须在5000万元及以上。
证明材料：需提供设计合同和图审合格书复印件，若图审合格书和设计合同中不能体现上述信息的，还须提供业主方及建设行政主管部门出具的相关证明材料。
3、项目负责人自2018年7月1日至今（以获奖证书或文件的落款时间为准）以项目负责人身份，获得过省级（含直辖市）及以上勘察设计协会或省级（含直辖市）及以上建设主管部门颁发的设计奖项的。
证明材料：须提供获奖证书（或文件）的复印件加盖公章。


















三、项目组人员配备
项目组配备成员在满足基本人员配备要求（详见第四章设计要求）的前提下，各专业再增加一名相对应专业注册人员。
	序号
	配置岗位要求
	姓  名
	职  称
	执业资格
	设计主要经历

	基本配备人员：

	1
	项目负责人
	1
	
	注册公用设备工程师（给水排水）
	

	2
	给排水专业负责人
	1
	
	注册公用设备工程师（给水排水）
	

	3
	结构专业负责人
	1
	
	一级注册结构工程师
	

	4
	绿化专业负责人
	1
	
	风景园林工程师
	

	5
	造价专业负责人
	1
	
	一级注册造价工程师
	

	
	
	
	
	
	

	各专业增加人员：

	1
	给排水专业
	
	
	注册公用设备工程师（给水排水）
	

	2
	结构专业
	
	
	一级注册结构工程师
	

	3
	风景园林专业
	
	
	高级工工程师
（风景园林专业）
	

	4
	桥梁专业
	
	
	注册土木工程师（道路工程）
	

	5
	造价专业
	
	
	一级注册造价工程师
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


以上证书需在有效期内，同一人具有不同专业或资格的不重复得分。
证明材料：提供相关人员职称证书、执业资格证书复印件及2023年7月、8月、9月个人养老保险缴纳清单或证明。


61


投标文件
[bookmark: _Toc13042]


商务文件
[bookmark: _Toc23841]（正本、副本）封面 


招标人：                                        


项目名称：                                      


投标人：            （盖投标人单位公章）        


法定代表人：            （签字或盖章）          


日期：          年      月        日






[bookmark: _Toc28334][bookmark: _Toc5960][bookmark: _Toc7376][bookmark: _Toc2468][bookmark: _Toc21273_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc44881851][bookmark: _Toc18765][bookmark: _Toc23037][bookmark: _Toc29813]

目 录
1、投标承诺书；
2、投标函；

[bookmark: _Toc95][bookmark: _Toc15427][bookmark: _Toc13578][bookmark: _Toc21570][bookmark: _Toc6505][bookmark: _Toc1964][bookmark: _Toc1013][bookmark: _Toc4671][bookmark: _Toc22882_WPSOffice_Level2]一、投标承诺书
 

（招标人名称）：
本公司已详细阅读        （工程名称及招标编号） 招标文件，自觉遵守中华人民共和国、浙江省及当地有关招标投标的法律法规规定，自觉维护建筑市场正常秩序，现自愿就参加该工程投标有关事项郑重承诺如下：
1.承诺投标文件无虚假、伪造的内容。若投标文件中存在虚假、伪造的内容，同意作无效投标处理；若中标之后被查实弄虚作假，同意取消中标资格，履约保证金并不予退还；
2.承诺无串通投标行为，若存在与其他投标人的投标文件存在投标文件错误一致、内容雷同的情况，同意作无效投标处理，并接受有关行政监督 部门的调查和处罚；
3.承诺无恶意报价行为，若被认定存在严重哄抬标价或影响合同履行的异常低价竞标行为，同意作无效投标处理，并接受有关行政监督部门的调查和处罚；
4、承诺按照投标文件派驻管理人员，若存在不到位的情况，同意接受合同约定的处罚，若严重影响合同履约的，同意接受招标人解除合同的要求；
5、承诺本项目投标人及其拟派项目负责人无行贿犯罪记录和未被列入失信被执行人名单。
6、承诺未被有关行政主管部门列入失信黑名单或限制参加投标。
7、其他：                   /                    。
8、以上承诺如有虚假，给招标人造成损失的，愿意依法承担赔偿责任。如已中标，同意招标人取消我单位中标资格的处理。



法定代表人（签字或盖章）：
            投标人（单位盖章）： 
      年    月    日



二、投标函

                    （招标人名称）：
我方已全面阅读和研究了                    （工程名称）招标文件和招标补充文件，并经过对施工现场的踏勘，澄清疑问，已充分理解并掌握了本工程招标的全部有关情况。同意接受招标文件的全部内容和条件，并按此确定本工程设计投标的要约内容，以本投标函向你方发包的                （工程名称）全部内容进行投标。愿意以按“本次设计费招标控制价”作为设计费计费基数让利百分之     （        .        %），按招标文件规定的条件和要求承包合同规定的全部工作，并承担相关的责任。项目负责人是             （身份证号码：                ）。
1、我方已详细审核全部招标文件、包括修改文件（如有），及有关附件，我方完全知道必须放弃提出含糊不清或误解的权力。
2、我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。
3、我方同意按招标文件规定的程序确定中标人和中标价。
4、如果我方中标，我方保证在招标文件规定的时间内与你方签订合同和开工，按承诺工期内完成项目设计。
5、如果我方中标，我方将按照规定递交履约保证金。
6、未经你方书面同意，不擅自更换项目负责人及项目组成员。
7、我方如违反上述条款，愿无条件接受你方清退处理，并赔偿由此造成的一切损失，同时接受招投标市场监管部门的处理。
投标人：                            （盖公章）
投标人地址：                                  
法定代表人：                    （签字或盖章）
法定代表人联系电话：                          
邮政编码：                                    
电话（询标）：                                
传真（询标）：                                
日 期：       年    月    日
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