


诸暨市青少年体育场馆建设工程（施工）
招标答疑纪要
各潜在投标人：
诸暨市青少年体育场馆建设工程（施工）已于2023年8月11日通过诸暨市公共资源交易平台发布招标公告。
一、现针对投标人的提疑作如下回复：
招标文件前附表10.6.4价款结算方式：竣工后一次性结算。第四章12.4.2 进度付款申请单的编制，关于进度付款申请单编制的约定： 按通用条款12.4.2-（1）、（2）、（5）、（6）、（7）执行，1、本工程进度款按月结算与支付，发包人按月工程计量价款（暂列金额除外）的85%向承包人支付工程进度款，累计进度款支付不得超过合同签约价的85%，剩余部分可选择以下一种支付方式：①经有关部门审计后，28日内付至审定结算价款的98.5%，余下的1.5%作为工程质量保证（修）金，待工程竣工验收合格满两年后28日内一次性付清（无息）。②发包人接受结算价款1.5%的质量保证金的工程保函，经有关部门审计后，28日内付至审定结算价款的100%，待工程竣工验收合格满两年后28日内退还工程保函。 以哪个为准？
答：两处并不矛盾，月进度付款是在竣工验收前执行的，剩下的在竣工验收合格后一次性结算。
2、 [bookmark: _GoBack]因公告期间模板调整，导致电子稿招标文件中的投标函与系统生成的投标函不一致，现明确该二个版本的投标函均予以认可。
3、 未作出相应解答的相关疑问，均按招标文件执行，本答疑纪要作为招标文件的组成部分，与招标文件具有同等效力。
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