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招   标   人：诸暨市赵家镇人民政府     
招标代理机构：浙江益诚工程咨询有限公司
       日        期：二○二四年一月        


诸暨市赵家镇2024年松材线虫病死松树清理工程
招标文件

招标人：诸暨市赵家镇人民政府（盖章）
法定代表人或委托代理人：      （签字或盖章）
地址：诸暨市赵家镇 
邮政编码： 311809 
联系人： 石国锋         
电  话：     /        手  机：13857555529
传  真：     /     

招标代理机构：浙江益诚工程咨询有限公司（盖章）
法定代表人或委托代理人： 　      （签字或盖章）
地址：诸暨市暨南街道乐家大厦3幢西单元9楼 
邮政编码：311800
联系人：  蔡如梅   
电  话：    /         手  机：  13777300672 
传  真：    /     

诸暨市赵家镇招投标办公室备案审查意见：
                                           （盖章）
经办人：                             （签字或盖章）
日  期：　　2024　　年　　  月　　  日
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[bookmark: _Toc6585]第一章 招标公告
   
根据市松材线虫病防治指挥部的统一安排，今年计划对本镇区域范围内松材线虫病树进行清理工作，现该工程进行公开招标承包，具体事项公告如下：
一、主要工程量：对赵家镇区域内的受松材线虫病危害的死松树进行清理，下浮1%-3%，预计清理数量为50万斤，按实际结算，包括清理人工工资、生产用具、运输、房屋租赁、保险、税费、个人保险（伐木人员施工中的所有伤害险）及其他有关的为完成本项目发生的所有费用。
二、工程名称：诸暨市赵家镇2024年松材线虫病死松树清理工程
三、报名条件：具有林业病虫害防治专业资质的企业、专业伐木队。 
四、工程规模：清理数量约为50万斤，最高单价0.37元/斤，按实际结算。
五、完工期限：2024年3月31日前完成。
六、公告时间：2024年1月5日8:30时至2024年1月11日14:30时止
七、开标时间：2023年1月11日14:30时
八、开标地点：诸暨市赵家镇便民服务中心二楼210开标室(四楼会议室)
九、定标方式：造价下浮率计分法（简易程序）
十、联系人：石国锋   工作电话：13857555529 （招标人）
郭春锋   工作电话：13735357075 （招标办） 
蔡如梅   工作电话：13777300672 （招标代理机构）
                  
                                     
诸暨市赵家镇人民政府
                                              浙江益诚工程咨询有限公司                                                                                                                   
2024年1月5日





[bookmark: _Toc25226]第二章 投标人须知

投标人须知前附表（一）
	项号
	项目名称
	内容与要求

	1
	招  标  人
	诸暨市赵家镇人民政府

	2
	工 程 名 称
	诸暨市赵家镇2024年松材线虫病死松树清理工程

	3
	建 设 地 点
	诸暨市赵家镇

	4
	招 标 范 围
	本镇区域范围内对松材线虫病树进行清理

	5
	完 工 期 限
	2024年3月31日前完成。

	6
	投标人资质
 要 求
	具有林业病虫害防治专业资质的企业、专业伐木队。 

	7
	评 标 办 法
	造价下浮率计分法（简易程序）
[bookmark: _GoBack]（1）在招标人和有效投标人中各选派一名代表在该下浮率区间内各随机抽取一个下浮率（均含且保留到小数点后两位），算术平均后作为基准下浮率（精确到小数点后两位，第三位四舍五入）。
 （2）得分计算方法：投标人的报价下浮率等于基准下浮率得100分，投标人的报价下浮率与基准下浮率相比，每少下浮一个百分点扣4分，每多下浮一个百分点扣2分，不足1%以插入法计算（均精确到小数点后两位，第三位四舍五入）
（3）定标方式：按照评标办法计算得分，按总得分从高到低的顺序对投标人进行资格审查，最先通过资格审查的为预中标人。当得分出现并列时，投标报价低者排名为先，如再次出现并列时，则当场抽签确定名次。

	8
	下浮率区间
	1%～3%（均包含本数）

	9
	开标会议
参加人员
及携带资料
	参加人员：法定代表人或委托代理人
携带资料：营业执照原件、单位介绍信（加盖企业公章）、法定代表人身份证原件或委托代理人身份证原件及授权委托书（授权委托书必须加盖企业公章及法人私章）。（上述资料提供复印件一份并加盖投标人印章作为资格审查资料，在资格审查时递交）

	10
	投标报价书的
提交
	1、投标人应将投标报价书封装在A4纸大小的标函袋里，不密封的投标文件无效。
2、在标函袋封面应标明：
（1）工程名称：
（2）招标人的名称：
（3）投标人的名称：
3、投标文件的标函袋的封口处应加盖投标人印章及经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。
4、投标人应按所规定的时间和地点在开标前将投标文件现场递交给招标人或招标代理机构人员。不符合上述1、2、3条的投标文件拒收，并做无效标处理。

	11
	投 标 费 用
	    /     

	12
	工 程 
支 付 方 式
	1、中标单价=0.37元/斤×(1-中标下浮率)（工程量以枯死松树枝桠采伐下山运至疫木处理厂的重量计算实价）
2、工程款项待验收合格，市补贴资金到位后一次性付清（必须开具税务发票）。其它：水、电及场地由镇协助解决，费用由中标单位自负。承包期内的工伤事故、森林火灾、损害他人利益等由中标单位自负。

	13
	履约保证金
	壹万元整（履约保证金在签订合同前提交，工程验收合格后退回，不计息）
收款单位：诸暨市赵家镇人民政府  
开户银行：诸暨农商银行赵家支行 
银行帐号：201000032498980

	14
	其    他
	清理人工工资、生产用具、运输、房屋租赁、保险、税费、个人保险（伐木人员施工中的所有伤害险）及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，均包含在投标报价中。







[bookmark: _Toc23718]第三章 合同协议书

诸暨市赵家镇2024年松材线虫病死松树清理工程
承包协议
甲方：诸暨市赵家镇人民政府           （以下简称甲方）
乙方：                               （以下简称乙方）
    经过商议，甲方将赵家镇范围内的枯死松树清理工程由乙方完成，为确保此项工程安全、保质、如期完成，经甲、乙双方共同协商订立如下协议：
    1、工程标的：赵家镇行政区域范围内受松材线虫病危害的枯死松树。
    2、除治方法：采伐枯死松树（包括枝桠）下山，在专人监管下过磅称重并集中运到疫木处理厂进行粉碎（削片）处理。清理下山的枝桠，不运到定点疫木厂的，不予验收。
3、工程承包价格：中标单价×清理数量【中标单价=0.37元/斤×(1-中标下浮率) ，清理数量以枯死松树枝桠采伐下山运至疫木处理厂的重量按实计算】。
    4、工程要求：乙方必须严格按照《松材线虫病除治技术方案（2022年版）》的要求进行操作，在合同规定时间内发现零星死亡或零星出现松材线虫病感染症状时应招标人需求，进行即现即清，伐桩高度不得超过5厘米，伐桩后对余桩拨皮处理，枝桠要求即伐即清且全部清理下山。疫木由清理队负责处置，伐除的松木必须当天下山，运到定点企业进行安全除害处理。加强对疫木的监管，造成疫木人为流失的，按有关法律规定追究相关责任。死松树采伐途中应全力保护好阔叶树种以及活松树，不能对阔叶树造成破坏，禁止采伐前几年已死光杆松树。若采伐活松树、阔叶林及前几年已死光杆松树的行为造成的后果由乙方全部承担经济及法律责任。
5、工程日期：清理工作必须在甲乙双方签完合同后立即开工，在2024年3月31日前完成，如遇市里验收下发整改通知，则在2024年4月30日前完成整改。如遇雨天明显多于往年，可向诸暨市森防站申请同意后延期，延期日期由市森防站根据天牛羽化时间确定，否则每延期一天扣200元。
6、工程监管：
（1）清理的病疫木原则上不得就地焚烧，确因特殊原因，需就地焚烧的，需经镇政府实地查看后批准备案，并对该批次进行编号，否则不予认可，就地焚烧的按中标价50%计算；
（2）病疫木运输至疫木处理厂前，须集中过磅，每批次过磅时，落实1名过磅员，2名第三方监测员，行政村人员、承包方人员共同过磅记录并签名确认；
（3）每批次过磅完后，拍摄照片记录，每张照片必须有明显参照物和批次编号,由监管员拍摄并保存。
以上（1）-（3）点由任意一点不符合要求的，镇政府对该批次的工程量不予认可，镇过磅总量与疫木处理厂过磅总量核对，以总量少的一方为准，计算工程款项。
7、工程款的结算：自开工到结束，经市级部门验收合格后，退还保证金壹万元（不计息），待市自然资源和规划局补贴资金到位后，连同镇补助部分一起结算。但若该工程完成数量未达到市级要求或超过预计清理数量50万公斤，甲方将不支付任何费用。
8、如乙方违反上述有关条款规定，甲方有权终止协议，造成的经济损失由乙方自负。 
9、其它事项：
（1）甲方做好林权所有者的宣传教育工作，指定专人加强对枯死松树除治、堆放、运输等环节的监管，防止林农私自上山砍伐枯死松树。清理过程中如遇非乙方直接原因而引起的乙方与当地群众发生矛盾时，甲方有义务为乙方出面调解矛盾，以保证清理工作顺利进行，按期完成（若采伐活松树造成后果或当地群众发生矛盾时，一切损失有乙方自负）。
（2)清理期间乙方的人工工资、生活费、生产用具费、安全机具费、房屋租赁费、运输费、助燃费等一切施工费用由乙方负责。
（3）乙方须指定专人负责清理工作的质量、安全，经常对作业人员进行安全教育，禁止作业人员上山用火，如吸烟等，安全用具装备完整，上下班及枯死松树除治和运输期间发生工伤事故、森林火灾、损害他人利益等由乙方负责。
（4）确保作业安全：乙方应组建能够满足本工程服务需要的队伍，并为所有施工、监管等除治工作相关人员进行投保；乙方需按照工程管理的有关规定，交足履约保证金、农民工工资保证金等。乙方不得以任何理由，拖欠支付农民工工资。若出现有未参险人员参加作业现象或者因未参险造成的经济损失，一切后果由乙方承担。
（5）乙方应按照除治工作范围和内容，按时完成所有与松材线虫病除治相关工作，并定期向甲方汇报除治工作进展。甲方检查验收或上级检查发现问题的，乙方必须在规定整改期内完成整改，若未按期完成整改，甲方有权根据问题情况酌情扣减工程款。
（6）乙方应根据甲方要求，落实专人负责施工质量现场管理，并安装应用数字森防手机APP，对疫木除治和运输过程等环节，实施拍照留痕，确保甲方能随时了解除治进程。
（7）若出现乙方中途单方退出或者未能按时按质完成该清理工程，则由乙方负全责，没收保证金，超工程期一天交违约金1000元，超工程期两天交违约金2000元，依此类推。
（8）若出现枝桠比例（进疫木厂枝桠重量除以疫木总重量）低于8%、数字森防平台除治率低于100%，则一票否决不合格。
   10、合同的生效：在乙方提交履约保证金后，经甲、乙双方法定代表人或者委托代理人签字并加盖公章后即生效。合同执行中，未尽事宜双方协商解决。若产生纠纷，由甲方所在地的法院或仲裁机构进行管辖。
    本合同一式六份，甲乙双方各执一份，诸暨市松材线虫病防治指挥部办公室备查一份。

甲方：诸暨市赵家镇人民政府（盖章） 乙方：             （盖章）      

代表（签字）：                     代表（签字）：

日期：    年   月    日           日期：    年    月     日
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1、 [bookmark: _Toc10273]报价书（附件一）
2、 [bookmark: _Toc15188]授权委托书（附件二）



















[bookmark: _Toc22666]附件一：
[bookmark: _Toc19494]报  价  书
	工程名称
	




	投 标 人
	

	质量标准
	

	报价下浮率
	大写:百分之                                     

小写:           ％

	



投标人：                      　　　　　　　 （盖章）




法定代表人或委托代理人：               （签字或盖章）




日期:         年     月       日

	



注:报价下浮率保留到小数点后两位，不保留到小数点后两位的作无效报价书处理。


[bookmark: _Toc24708]附件二：
[bookmark: _Toc8968]授 权 委 托 书

 本授权委托书声明：我       （姓名）系                       （投标人名称）的法定代表人，现授权委托                      （单位名称）的              （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加                  （招标人）              工程的投标活动。代理人在投标文件签字、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。
代理人无转委权。特此委托。


代理人：         　　 性别：              


身份证号码：                                 


投标人：               　　     　　　　 （盖章）


法定代表人：          　　　　     （签字或盖章）


                        授权委托日期：     年    月   日



2


