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第一章  招标公告
1、招标人：诸暨市应店街镇集体资产经营公司

2、招标代理机构：浙江博宏工程管理咨询有限公司    

3、工程名称：科技城海归小镇有机更新项目征收红线范围内房屋拆除清运工程
4、建设地点：诸暨市应店街镇
5、建设规模：根据前期测绘结果，对科技城海归小镇有机更新项目征收红线范围内房屋进行拆除，集体土地部分拆除建筑面积为70504.3㎡，国有土地部分拆除建筑面积为9443.59㎡，总拆除建筑面积为79947.89㎡(具体拆除面积详见附件清单）。
6、招标范围及内容：地上建筑物拆除至周边最近距离道路平（不明确标高的以现场确认为准），场地平整，建筑垃圾及生活垃圾全部清运完毕（机械、人工费用由中标方自行负责）。
7、质量标准：合格

8、工期要求：业主下达拆除任务后30天（如有特殊情况按照业主要求提前）。

9、招标家数：1家

10、投标人资质等级要求：建筑工程施工总承包三级（含）以上企业，并经营服务范围必须具备房屋拆迁工程施工资格（投标人为已缴纳年度投标保证金的诸暨市内企业）。
11、项目经理资质等级要求：须是本企业建筑工程建造师，并持有相应行政主管部门颁发的《安全生产考核合格证书》（B证）。其中一级建造师相关证书须符合《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知）》（建办市〔2021〕40号）规定。

12、招标方式：公开招标

13、资格审查方式：资格后审 

14、评标方法：最高价中标法

15、招标文件：在本公告附件中下载
16、开标时间：2023年7月3日9:30时
    地    点：诸暨市应店街镇人民政府二楼会议室
17、联系人：  黄铁嵩   13706859095  （招标人）
汤九丰   15068083361  （招标代理机构）

蒋  喆   13858510755  （镇招标办）

诸暨市应店街镇集体资产经营公司

浙江博宏工程管理咨询有限公司

2023年6月26日 
第二章  投标人须知

前附表（一）

	项号
	项目名称
	内容与要求

	1
	招  标  人
	诸暨市应店街镇集体资产经营公司

	2
	工 程 名 称
	科技城海归小镇有机更新项目征收红线范围内房屋拆除清运工程

	3
	建 设 地 点
	诸暨市应店街镇

	4
	建 设 规 模
	根据前期测绘结果，对科技城海归小镇有机更新项目征收红线范围内房屋进行拆除，集体土地部分拆除建筑面积为70504.3㎡，国有土地部分拆除建筑面积为9443.59㎡，总拆除建筑面积为79947.89㎡(具体拆除面积详见附件清单）。

	5
	招 标 范 围

及 内 容
	地上建筑物拆除至周边最近距离道路平（不明确标高的以现场确认为准），场地平整，建筑垃圾及生活垃圾全部清运完毕（机械、人工费用由中标方自行负责）。

	6
	工 程 类 别
	/

	7
	承 包 方 式
	/

	8
	质 量 标 准
	合格

	9
	工 期 要 求
	业主下达任务后30天（如有特殊情况按照业主要求提前）。

	10
	资 金 来 源

出 资 比 例
	自筹

	11
	投标人资质

等级及要求
	建筑工程施工总承包三级（含）以上企业，并经营服务范围必须具备房屋拆迁工程施工资格（投标人为已缴纳年度投标保证金的诸暨市内企业）。

	12
	项目经理质

等级及要求
	须是本企业建筑工程建造师，并持有相应行政主管部门颁发的《安全生产考核合格证书》（B证）。其中一级建造师相关证书须符合《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知）》（建办市〔2021〕40号）规定。

	13
	资格审查

方式
	资格后审，审查内容详见本表第11项、第12项、第26项和第30项

	14
	工 程 计 价

方   法
	/

	15
	投标有效期
	90日历天（从投标截止之日算起）

	16
	投 标 文 件

份数及要求
	正本壹份、副本肆份

	17
	评 标 办 法
	最高价中标法

	18
	下浮率区间
	/

	19
	基准单价
	残值最低价按照 9.50 元/平方米上交诸暨市应店街镇集体资产经营公司（拆除面积以本公告附件清单中的拆除面积为准）

	20
	其他项目费
	暂列金额 / 万元（含税金）（其中创标化工地增加费含税金  / 万元），专业工程暂估价  / 万元（含税金），材料暂估价  /  万元（含税金），甲供材料 / 万元（含税金），合计 / 万元。

	21
	规 费、税 金
	土建规费：/，税金：/ 

创标化工地增加费费率：  /  

	22
	材料设备价格采用依据
	/

	23
	价格波动

风险范围
	当  /   在合同期80%工期月份的信息价平均值与招标控制价编制期对应的信息价之比上涨或者下降5%以上时，对±5%以外部分进行补足或扣回。

	24
	总承包服务费
	/

	25
	招标人自行

供应的材料
	材料名称：  /   

	26
	开标会议

参加人员

及携带资料
	参加人员：项目经理
携带资料：
（1）营业执照原件；

（2）资质证书原件或复印件（复印件上须加盖投标人公章）；

（3）安全生产许可证原件或复印件（复印件上须加盖投标人公章）；

（4）建造师注册证书原件或复印件（复印件上须加盖投标人公章）；

（5）《安全生产考核合格证书》原件或复印件（复印件上须加盖投标人公章）；

（6）参加人员身份证原件；

（7）五大员证书复印件（须加盖投标人公章）；

（8）投标保证金缴纳凭证。
开标时，资格审查完毕，必须提交上述资料加盖投标人公章的复印件或打印件一份作为投标文件附件存档；

上述人员未到场或未按规定提供资料，资质证书复印件或打印件无法通过扫描二维码查询相关情况的，作无效投标处理。

	27
	标段开标顺序
	/

	28
	招标文件

及图纸
	招标文件在诸暨市公共资源交易网自行下载，如需图纸请自行跟招标人联系，图纸押金500元（在开标后5日内办理退还手续）

	29
	残值款项上交时间
	中标通知书发出后两个工作日内完成残值款上交，未在规定时间内上交残值款的作废标处理。

收款单位：诸暨市应店街镇集体资产经营公司
开户银行：农商银行应店街支行
银行帐号：2010 0003 2654 657

	30
	项目

投标保证金
	已按规定缴纳年度投标保证金（出现不予退还情形时，须重新缴纳）

	31
	履约保证金
	中标人提供的履约保证金为中标总价的10%（其中质量保证金40%、工期保证金30%、项目管理班子到位率保证金30%）

收款单位:诸暨市应店街镇集体资产经营公司
开户银行：农商银行应店街支行
银行帐号：2010 0003 2654 657

	32
	预中标人公示期间有关要求
	预中标人须在中标公示期内向诸暨市应店街镇招投标办公室提供建筑工程五大员（施工员、质量员、材料员、资料员、安全员）证书原件及人员社保证明和参与本工程的其他人员社保证明，证书原件在竣工验收合格后退还。

	33
	公示期限
	公示期为不少于3日

	34
	签订合同期限
	中标通知书发出后五天内签订合同

	35
	合同履约管理班子要求
	1、本项目管理人员要求配备房屋建筑工程类施工员、质量员、材料员、资料员、安全员各一名；

2、如中标人不能按上述要求配备管理人员，则取消中标资格。

3、投标单位需将施工员、质量员、材料员、资料员、安全员证书复印件（加盖公章）做进投标文件内，否则将以不响应招标文件论，作无效标处理。

	36
	其    他
	1、资质证书按建建发〔2015〕421号规定执行。
2、安全文明施工按诸建设[2020]35号规定执行。

3、投标时不要求提供施工组织设计文件，中标人提供施工组织设计文件并装订成册送招标人审查。

4、企业及项目经理须在浙江省建筑市场监管与诚信平台登记，否则招标人有权取消其（预）中标人资格。

5、本拆除工程中的建筑必须根据甲方要求的时间及时拆除。

6、残值上交计算面积暂按照本公告附件清单中明确的拆除面积进行计算，如后期有变动的，经双方协商一致，可作相应调整。

7、房屋拆前现状：按现状为准。

8、在进行拆除作业时必须进行机械拆除，不得人工拆除，严格要求施工方采用“湿法”施工，在房屋拆除过程中始终使用喷淋专用车喷淋、洒水、喷雾等降尘措施控制尘土飞扬，有效降低现场扬尘污染；施工现场必须定时喷淋降尘，建筑垃圾运输必须进行苫盖，严禁运输撒漏污染马路，严禁施工扬尘污染空气施工；拆除建筑物、构筑物时，采取围挡隔离、洒水降尘措施，在规定期限内将废弃物清理完毕，严禁敞开式拆除和长时间堆放废弃物，严禁将废弃物乱倾倒至应店街镇域范围内。清运完成后对裸露地面予以覆盖；严禁地面下开挖外运，一经发现，合同履约保证金没收，造成严重影响的，禁止两年内在诸暨市应店街镇的投标资格，并抄送市公管办进行处理。同时乙方必须为建设工程和施工场地内的自有人员及第三方人员生命财产办理保险，支付保险费用，如乙方未遵守条款，进行人工拆除的，一旦发生安全事故，费用由乙方自行负责。

9、拆违期间的餐饮费用均由乙方自行解决，费用自负。

10、征收范围内现场由中标单位自行监管。
11、合同履约保证金在合同履行完毕且全部拆除项目验收后14日内退还给中标人（无息）。

12、中标单位须凭残值款上交及履约保证金缴纳凭证签订合同，超出时间未签订合同对业主工作造成影响的，取消中标人资格，禁止两年内在诸暨市应店街镇的投标资格，并抄送市公管办进一步处罚。

13、安全文明施工执行文件新增浙建建发[2022]37号及诸建设[2020]35号规定的相关要求，中标单位必须严格落实施工工地扬尘管理“100%”要求，否则，招标人有权单方面解除合同。
14、如因特殊原因，拆迁区域部分建筑需要保留，施工方应无条件配合，并根据中标价x保留建筑面积予以退还部分金额。施工方进场前应提前告知业主，施工阶段不得擅自突破业主划定的破拆范围，如有违反，一切法律后果由施工方承担。

15、根据《中华人民共和国文物保护法》等规定，在进行建设工程中发现文物应当立即停工、保护现场，并立即报告诸暨市文物局（联系电话：87239563，88591136，87252150）。对违反《中华人民共和国文物保护法》等法律法规规定，造成文物灭失、损毁等行为，将依法依规追究其法律责任。


前附表（二）日程安排表

	        安排

程序
	时间
	地点
	备注

	信息发布
	2023年6月26日
	诸暨市公共资源交易网
	

	获取招标文件
	/
	诸暨市公共资源交易网

自行下载
	

	踏勘现场
	/
	/
	不集中组织，自行踏勘

	招标文件澄清

截止时间
	 2023年6月28日10:00时止  
	如有疑问请以书面形式并加盖单位公章，传真到招标代理机构
	

	投标文件递交

（投标截止时间）
	2023年7月3日9:30时止
	诸暨市应店街镇人民政府二楼会议室
	现场递交，逾时视为弃权

	开标
	2023年7月3日9:30时
	诸暨市应店街镇人民政府二楼会议室
	


 注：本表日程如有变动，以补充通知或修改文件通知时间为准。
1.总则

1.1项目概况

1.1.1根据有关法律、法规和规章规定，本招标项目已办理招标申请，并经诸暨市应店街镇招投标监管领导小组办公室（以下简称招管办）备案，同意采用公开招标的方式进行招标。
1.1.2本招标项目招标人：详见投标人须知前附表（一）第1项。

1.1.3本招标项目名称：详见投标人须知前附表（一）第2项。

1.1.4本项目建设地点：详见投标人须知前附表（一）第3项。

1.2资金来源和落实情况

1.2.1本招标项目的资金来源：详见投标人须知前附表（一）第10项。

1.2.2本招标项目的出资比例：详见投标人须知前附表（一）第10项。

1.3招标范围、计划工期、质量要求

1.3.1本次招标范围：详见投标人须知前附表（一）第5项。

1.3.2本项目的计划工期：详见投标人须知前附表（一）第9项。

投标人必须根据施工总工期合理安排施工进度计划，竣工日期以招标范围内的工程全部验收合格，签发验收证书的日期为准。

1.3.3本项目的质量要求：详见投标人须知前附表（一）第8项。

按照现行国家、省有关工程质量技术标准、规范、规程以及施工图纸设计要求，工程质量要求达到（工程施工质量验收规范）标准中的合格标准。如工程质量达不到合格等级，则质量保证金不予退还，承包人必须无条件返工，直至达到合格为止。其返工的一切费用由承包人承担，返工时间计入施工总工期，并按工期处罚要求处罚。

1.4投标人资格要求

1.4.1投标人应具备承担本项目施工的资质条件及相关要求：

（1）投标人要求：详见投标人须知前附表（一）第11项；

（2）项目经理或主要人员要求：详见投标人须知前附表（一）第12项；

拟派项目经理应无在建工程；或者虽有在建工程，但合同约定范围内的施工任务已基本完成(如是房屋建筑工程，主体工程须已通过验收)，且原发包人同意其参加其他工程项目的投标（相关书面材料原件装订在资格审查资料中），否则招标人有权拒绝投标人的投标或取消其（预）中标资格。

一个镇乡（街道）、部门（国企）的年度入围企业在入围时指定的项目经理视作已承接1只项目。
1.4.2本项目不接受联合体投标。

1.4.3投标人存在下列情形之一的，作无效标处理或取消（预）中标资格：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本项目前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（3）为本标段的监理人；

（4）为本标段的代建人；

（5）为本标段提供招标代理服务的；

（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）被暂停或取消投标资格的；

（11）进入清算程序或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（12）投标人或其分公司被市场监督管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单的，以开标时的查询结果为准；

（13）投标人被市场监督管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入经营异常名录的，以开标时的查询结果为准；

（14）投标人或其分公司在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人名单的，以开标时的查询结果为准；

（15）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

1.4.4单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。

1.5投标费用

1.5.1投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.5.2招标文件在诸暨市公共资源交易网自行下载，图纸押金详见投标人须知前附表（一）第28项。

1.6保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9踏勘现场

1.9.1 投标人自行踏勘项目施工现场； 

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理；

1.9.3投标人的任何人员为了踏勘现场而需进入招标人所管辖的场地时，需事先经招标人同意，但投标人及其人员不得因此使招标人及其人员承担有关的责任和蒙受损失。除由于招标人的原因外，在现场踏勘中所发生的人员伤亡和财产损失由投标人自行负责；

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

2.招标文件

2.1招标文件的组成

2.1.1招标文件除以下内容外，招标人在招标期间发出的补充通知、修改文件，均是招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。

招标文件包括下列内容：

章 次   内 容

第一章  招标公告

第二章  投标人须知

第三章  合同 

第四章  投标文件内容

2.1.2除投标人须知第2.1款所列内容外，招标人的任何工作人员对投标人的口头解答、介绍，仅供投标人参考，对招标人和投标人均无任何约束作用。

2.1.3招标文件等相关内容在诸暨市公共资源交易网自行下载。

2.2招标文件的澄清、修改

2.2.1投标人下载招标文件后，对招标文件若有任何疑问要求澄清，或者对招标日程安排有异议，均应在招标文件澄清截止时间前以书面形式并加盖单位公章传真到招标代理机构，否则视为认可。不论是招标人根据投标人的要求对招标文件作出的澄清或是根据需要主动对招标文件进行必要的修改，招标人都将在投标截止日前以补充通知或修改文件形式在网站上进行公布，投标人应及时查看并根据需要修改投标文件。补充通知、修改文件对所有投标人都具有与招标文件同等的约束力。

2.2.2当招标文件与补充通知、修改文件的内容相互矛盾时，以最后网站公布的补充通知或修改文件为准。

3.投标文件的编制

3.1投标文件的语言及度量衡单位

3.1.1投标人与招标人之间对投标有关的所有往来通知、函件和投标文件的文字均使用中文。

3.1.2除技术规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

3.2投标文件的组成

3.2.1投标文件主要包括下列内容：

（1）封面

（2）授权委托书

（3）投标承诺书

（4）投标函

（5）项目经理简历表（相关证明材料如有）

（6）主要施工管理人员表

（7）主要施工机械设备表

（8）五大员证书复印件（盖单位公章）

（9）报价书
3.3投标文件编制

3.3.1投标文件包括投标人须知第3.2款中规定的内容，投标人递交的投标文件毫无例外地使用招标文件所提供的投标文件全部格式（表格可以按同样格式扩展）。

3.3.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.3.3投标人应按投标人须知有关规定编制投标人须知前附表（一）第16项规定份数的投标文件，投标文件须装订成册。
3.3.4投标文件正本和副本均需打印，投标文件封面的右上角清楚地注明“正本”和“副本”，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖章并盖单位章。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章并由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。由其委托代理人签字的在投标文件中必须同时递交授权委托书，授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合要求，否则投标文件无效。

3.4投标报价

3.4.1投标报价应是招标文件所确定的招标范围内全部工作内容的价格表现。

3.4.2本次招标范围，除因设计变更而产生的新增项目外，未经发包人同意，属承包人便于施工而更改施工方案所增加的工程，一律不予调整。

3.4.3施工用水、电单独装表计量，施工用水、电费用由承包人自行承担。

3.4.4承包人应根据有关要求加强环境保护、文明施工、安全生产工作。

3.4.5投标人应明确能承担本招标文件中规定的应由承包人承担的各类工程风险，在投标时已充分研究和分析本招标文件及其附件（表）等资料，经现场考察、测量，完成本工程从接受投标邀请至保修期结束止，所有招标文件及其附件（表）所列工作，达到招标文件规定的质量、工期要求。中标人按中标价的0.2%缴纳农民工工伤保险。
3.5投标货币

本工程的投标应以人民币报价。

3.6投标文件的效力

3.6.1投标文件的有效期：

（1）投标文件的有效期始于日程安排表所规定的投标截止时间；

（2）中标人的投标有效期至完成本招标项目规定的承包范围内全部工作内容并通过竣工验收；

（3）未中标人的投标有效期限按照投标人须知前附表（一）第15项规定；

（4）在原定投标文件有效期期满之前，如果出现特殊情况，招标人可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复。投标人可以拒绝这种要求而不失去他的投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不需要也不允许修改其投标文件，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止日期，均以延长后新的截止日期为准。

3.6.2投标文件的约束力

在投标有效期内，投标文件中的全部承诺和条款对投标人具有约束力。除招标文件规定或投标文件澄清，投标人不得自行修改或拒绝接受已经确认的承诺和条款（即使是不该发生的差错），更不得撤回投标文件。否则按违约处理，其投标保证金不予退还，并取消其投标或中标资格。

3.7投标保证金

3.7.1投标人已按前附表（一）第30项规定缴纳投标保证金，该保证金作为投标文件的组成部分，有效期同投标有效期详见投标人须知前附表（一）第15项；

3.7.2投标保证金必须通过投标人基本账户采用电汇方式提交，不计息；

    3.7.3投标人未按投标人须知第3.7.1项、第3.7.2项要求缴纳投标保证金的，不具备投标资格；

3.7.4如投标人有下列任何情况发生时，投标保证金将不予退还：

3.7.4.1投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

3.7.4.2中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保；

3.7.4.3投标人拒绝接受投标文件中确认的承诺和条款；

3.7.4.4提供虚假资料或串通投标；

3.7.4.5中标人无正当理由放弃中标。

4.投标

4.1投标文件的密封和标记

4.1.1投标人应将投标文件的正本、副本一同封装在标函袋里，不密封的投标文件无效。

4.1.2在标函袋封面应标明：

（1）工程名称：

（2）招标人的名称：

（3）投标人的名称：

4.1.3投标文件的标函袋的封口处应加盖投标人印章及经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。

4.1.4如果投标文件没有按投标人须知第4.1.1项、第4.1.2项、第4.1.3项规定加写标记和密封，招标人将拒收。

4.2投标文件的递交

4.2.1 投标人应按投标人须知前附表（二）日程安排表所规定的地点并在投标截止时间前将投标文件送达给招标人。

4.2.2除投标人须知前附表（一）另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.3逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.3投标文件的修改与撤回

4.3.1投标人在递交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式补充修改或撤回已递交的投标文件，并通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

4.3.2投标人的补充、修改或撤回通知，应按投标人须知第4.1款、第4.2款有关规定密封、标记和递交并在投标文件标函袋上清楚标明“补充修改”或“撤回”字样。

4.3.3在投标截止时间至投标人在投标文件中响应的投标有效期满之前的这段时间内，投标人不得撤回或修改其投标文件，否则其投标保证金将不予退还。
5.开标

5.1开标时间和地点

5.1.1本项目招标人将按投标人须知前附表（二）日程安排表所规定的时间和地点公开举行开标会议，邀请所有投标人代表参加开标会议，并接受镇招管办的监督和指导。

5.1.2投标人应按投标人须知前附表（一）第26项规定，派相关人员并携带所述资料准时参加开标会议。

5.2开标程序

5.2.1招标人在递交投标文件截止时间的同一时间，在诸暨市应店街镇招投标办公室举行公开开标，开标由招标人（或招标代理机构）主持。

5.2.2主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）投标人在投标截止时间前递交投标文件撤回函的，招标人（或招标代理机构）宣读撤回函；

（3）投标文件启封前，投标人代表检查投标文件的密封状况，招标人（或招标代理机构）宣布密封情况；

（4）招标人（或招标代理机构）拆封投标文件并宣布各投标人的投标报价；

（5）依据投标人须知前附表第11项、第12项、第26项、第30项规定的标准

对报价最高的投标人进行资格审查，并对其提供的投标文件进行评审；

    （6）资格审查时有一项不符合评审标准的，或投标文件评审不通过，作无效标处理。由招标人（或招标代理机构）对报价第二高的投标人进行评审，直至资格审查和投标文件评审通过为止；

（7）招标人代表、监督人员、预中标人交易员等有关工作人员在开标记录上签字确认；

（8）开标结束。

5.2.3开标时，如出现以下情况之一的，则投标文件不予启封或宣读，即使已启封或宣读的，其投标文件仍然无效：

◆前附表（一）第26项要求的人员未能准时出席开标会议或要求携带的资料未能提供的；

◆投标人在资格审查时提供的资质证书复印件无法通过扫描二维码查询企业资质情况的；

◆投标人在资格审查时提供的复印件（打印件）无法通过扫描二维码查询企业相关情况的；
◆投标文件逾期送达的或者未送达指定地点的；

◆投标文件未按招标文件4.1要求密封和标记的；

◆投标人未按照招标文件的要求提供投标保证金的；

◆投标文件未标明“正本”、“副本”的；

◆投标文件中的主要施工管理人员表人员填写不完整的；

◆投标文件未按招标文件规定的格式打印（除注明须签字或提供复印件外），或内容不全，或字迹模糊辨认不清的；

◆投标单价报价得低于招标残值基准单价的；
◆投标人在主持人宣布开标结束前，提前离开开标现场的;

◆法律、法规、招标文件规定的其它无效标情况。

5.3开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当当场作出答复，并制作记录。

6、评标

6.1评标办法

6.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》、《评标委员会和评标方法暂行规定》和《诸暨市建设工程施工招标评标实施细则》等有关规定，本工程实行“最高价中标法”进行评标。如有两个或两个以上中标人的报价相同且同为最高报价（不低于底价）的，则按随机抽签方式确定中标人。

6.1.2本工程投标单价报价不得低于招标残值基准价，否则按无效标处理。

6.2评标过程保密

开标后至招标人公布中标结果之前，有关投标文件的检查、澄清、评比等信息对与本过程无关的投标人及其他人员保密。投标人不应对招标人或有关人员施加影响和试图获取评标信息，违者可能导致被取消中标资格。
7.定标

7.1定标方式

在投标文件有效、投标人报价高的作为预中标人。

7.2预中标人公示

7.2.1预中标人确定后，招标人应当在镇信息公告栏和中心网站上予以公示，接受社会监督，公示期限按须知前附表（一）第33项规定。预中标人必须在中标公示期间，按照投标人须知前附表（一）第32项要求递交有关资料，否则取消预中标人资格。公示期满后，无异议的准予核发《中标通知书》。
7.2.2招标人（或招标代理机构）应当自确定中标人之日起15日内，向镇招管办递交招标投标情况的书面报告。

7.2.3预中标人放弃中标或被取消中标资格的，招标人应重新组织招标。预中标人放弃中标资格的，除投标保证金不予退还外，同时上报市公管办，市公管办将按《中华人民共和国招标投标法》和《诸暨市招投标市场不良行为记录暂行规定》等有关法律、法规、制度对其单位和项目经理及相关人员予以处理。

7.3评标结果异议

投标人或者其他利害关系人对依法必须招标的项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。

8.合同的授予
8.1合同授予标准

本工程的施工合同将授予按投标人须知第7.1款、7.2款规定确定的中标人。

8.2合同协议书的签订

8.2.1招标人与中标人应于投标人须知前附表（一）第34项规定的日期内，按照招标文件和中标人的投标文件签订建设工程施工合同，并于签订后5个工作日内将合同（附农民工工伤保险缴纳凭证复印件）送镇招管办备案。 

8.2.2中标人不按第8.2.1项的规定与招标人签订合同，则招标人将有充分的理由废除授标，并且其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

8.3履约保证金

8.3.1中标人应按投标人须知前附表（一）第31项规定在合同协议书签署前向招标人缴纳履约保证金（不计息），履约保证金采用银行汇票或现金交款单的形式。
8.3.2若中标人不能按投标人须知第8.3.1项的规定执行，招标人将有充分的理由废除授标，并且其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。

8.3.3合同履约保证金在合同履行完毕且全部拆除项目验收后14日内退还给中标人（无息）。

8.3.4对项目经理不按时到位或组织不力，发包人有权提出更换项目经理及解除合同，对延误工期或造成重大质量安全事故的在按合同有关条款处罚的同时还将报有关部门按规定进行处理。

8.4扬尘污染防治
8.4.1扬尘污染防治措施编制应符合《诸暨市城区建设工程施工扬尘污染防治管理办法（试行）》（诸政办发〔2013〕83号）。中标人在中标之后提供施工现场扬尘污染防治措施，招标人在工程开工前，应将中标人编制的施工现场扬尘污染措施的方案报送到相关行业主管部门，并抄送市城市管理委员会办公室备案；

8.4.2扬尘污染防治费专款专用，对不按诸政办发〔2013〕83号文件规定落实扬尘污染防治措施，经相关部门查实的，按有关规定处理。
9.残值款项上交方法

9.1残值款项上交方法

9.1.2上交方法：

残值上交最终价款：中标单价*残值上交面积（残值上交计算面积暂按照本公告附件清单中明确的拆除面积进行计算，如后期有变动的，经双方协商一致，可作相应调整）。
9.2残值款项支上交时间

详见投标人须知前附表（一）第29项所述。

10.重新招标和不再招标

10.1重新招标

10.1.1有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）第一次招标时，投标截止时间止，投标人少于３个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；

（3）评标委员会否决不合格投标或者界定为废标后因有效投标不足３个使得投标明显缺乏竞争，评标委员会决定否决全部投标的；

（4）同意延长投标有效期的投标人少于３个的；

（5）预中标人放弃中标或被取消中标资格的；

（6）中标人未与招标人签订合同的。

10.1.2由于招标人原因终止招标或未能在规定的延长后的投标文件有效期内确定中标人和发出中标通知，招标人应双倍返还投标保证金。

10.2不再招标

重新招标后，仍出现投标人须知第10.1.1款中（1）至（6）情形之一的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

11.纪律和监督

11.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

11.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

11.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用没有规定的评审因素和标准进行评标。

11.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

11.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

12其他

12.1需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表（一）第36项。

第三章 合同
甲方：诸暨市应店街镇集体资产经营公司              

乙方：                            

为明确甲乙双方之权利义务，确保甲方辖区内拆除工作顺利开展，依照《中华人民共和国民法典》及其它有关法律、法规、政策的规定，经双方协商，订立本协议，以兹共同遵守。

 一、工程内容
科技城海归小镇有机更新项目征收红线范围内房屋拆除清运工程，根据前期测绘结果，对征收红线范围内房屋进行拆除，集体土地部分拆除建筑面积为70504.3㎡，国有土地部分拆除建筑面积为9443.59㎡，总拆除建筑面积为79947.89㎡。地上建筑物拆除至周边最近距离道路平（不明确标高的以现场确认为准），场地平整，建筑垃圾及生活垃圾全部清运完毕（机械、人工费用由中标方自行负责）。

二、工期

业主下达任务后30天（如有特殊情况按照业主要求提前）。

中标价

人民币（大写）                 (¥            元)

四、质量标准

乙方应将甲方移交的房屋拆至底层地面，并负责场地内建筑垃圾及生活垃圾清运工作，保证工程完工后拆除现场范围内平整、整洁。

为了确保施工安全，乙方必须对房屋拆除地段进行封闭并采取切实可靠的安全措施后方可进行拆屋作业。建筑垃圾清运堆放场地自行解决，清运过程中无抛洒、无滴漏，如在清运过程中存在违规行为被交警、运管、行政执法等部门处置，由乙方自行解决。
奖罚措施：

1、乙方必须按甲方要求时间按时完成，不按时完成的，超过工期甲方则在履约保证金中扣除5000元/天，直至扣完为止。

2、严禁地面下开挖外运，一经发现，履约保证金全部没收，造成影响的，禁止两年内在诸暨市应店街镇的投标资格，并抄送市公管办进行处理。

3、严禁将废弃物乱倾倒至应店街镇域范围内，一经发现，暂扣运输车辆，扣除履约保证金5000元/车，直至扣完为止。
五、经费结算：

根据中标价，乙方须向甲方缴纳拆除房屋的残值款，在中标通知书发出后两个工作日内完成残值款上交。 

拆除范围内的残余建筑材料等归乙方所有并自行处理。

中标人按中标价的0.2%缴纳农民工工伤保险。
六、履约保证金

在合同协议书签署前向招标人缴纳履约保证金（不计息），履约保证金采用银行汇票或现金交款单的形式，履约保证金为合同签约价的10%(即      万元)（其中质量保证金40%，即   万元，工期保证金30%，即   万元，项目管理班子到位率保证金30%，即  万元），合同履约保证金在合同履行完毕且全部拆除项目验收后14日内退还给中标人（无息）

七、合同的终止

甲方因本单位决定终止拆除工作的，在对乙方从事本协议的费用按约定给予支付后，可终止本协议。

八、双方责任及义务

甲方责任：

房屋拆除前，甲方应向乙方提供拆除的具体内容。

甲方应当采取必要的保障措施，避免乙方拆除过程中受到第三方的人为干扰。

甲方有权检查拆除过程中，安全施工、防范措施、环境市容卫生等情况，发现问题，有权责令乙方整改并下发《整改通知书》。

乙方责任：

乙方应指派具备相应上岗资格的人员指挥或操作拆除过程。

房屋拆除前，乙方应随同甲方踏勘拆除现场，制定拆除方案（人员、机械、拆除时间）。

协议期间乙方不得以任何理由终止甲方的拆除房屋拆除委托。

乙方应按照甲方要求如期完工。

乙方应自觉接受其他相关部门的管理，严格按照相关规范进行施工，拆除必须要求机械拆除，确保施工安全，拆除施工期间出现的一切伤亡安全事故，由乙方负责，并承担由此带来的一切法律责任，乙方应承担因操作不当造成的损失。

乙方应按照约定完成合同中的各项工作，因违反国家及合同的要求，造成的一切后果由乙方承担。

九、特别约定

1、中标单位须在中标通知书发出后五天内与招标人签订合同，否则招标人有权取消该中标单位中标资格。

2、中标人应当在合同签订前将履约保证金转入发包人账户（由承包人基本账户转出），否则本次中标视为无效。

3、房屋拆除面积暂按照本公告附件清单中明确的拆除面积进行计算，如后期有变动的，经双方协商一致，可作相应调整。

4、房屋拆前现状：按现状为准。

5、在进行拆除作业时必须进行机械拆除，不得人工拆除，严格要求施工方采用“湿法”施工，在房屋拆除过程中始终使用喷淋专用车喷淋、洒水、喷雾等降尘措施控制尘土飞扬，有效降低现场扬尘污染；施工现场必须定时喷淋降尘，建筑垃圾运输必须进行苫盖，严禁运输撒漏污染马路，严禁施工扬尘污染空气施工；拆除建筑物、构筑物时，采取围挡隔离、洒水降尘措施，在规定期限内将废弃物清理完毕，严禁敞开式拆除和长时间堆放废弃物，严禁将废弃物乱倾倒至应店街镇域范围内。清运完成后对裸露地面予以覆盖；严禁地面下开挖外运，一经发现，合同履约保证金没收，造成严重影响的，禁止两年内在诸暨市应店街镇的投标资格，并抄送市公管办进行处理。同时乙方必须为建设工程和施工场地内的自有人员及第三方人员生命财产办理保险，支付保险费用，如乙方未遵守条款，进行人工拆除的，一旦发生安全事故，费用由乙方自行负责。
7、拆违期间的餐饮费用均由乙方自行解决，费用自负。
8、征收范围内现场由中标单位自行监管。
9、中标单位须凭残值款上交及履约保证金缴纳凭证签订合同，超出时间未签订合同对业主工作造成影响的，取消中标人资格，禁止两年内在诸暨市应店街镇的投标资格，并抄送市公管办进一步处罚。
10、根据《诸暨市提升建设工程安全文明施工水平工作方案（暂行）》【诸建设（2020）35号】文件的相关要求，中标单位必须严格落实施工工地扬尘管理“100%”要求，否则，招标人有权单方面解除合同。

11、如因特殊原因，拆迁区域部分建筑需要保留，施工方应无条件配合，并根据中标价x保留建筑面积予以退还部分金额。

12、根据《中华人民共和国文物保护法》等规定，在进行建设工程中发现文物应当立即停工、保护现场，并立即报告诸暨市文物局（联系电话：87239563，88591136，87252150）。对违反《中华人民共和国文物保护法》等法律法规规定，造成文物灭失、损毁等行为，将依法依规追究其法律责任。
十、其他条款

1、本合同未尽事宜，由甲乙双方协商达成补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

2、本合同履行过程中发生的争议，由合同当事人协商，协商不成的，提交绍兴仲裁委员会解决。

十一、相关责任

1、乙方不得将本工程转包或违法分包，否则视为违约，甲方有权解除合同，所造成的损失由乙方承担。

2、甲方配合乙方拆除工作，协助搞好断水、断电及有关车辆通行证的办理工作。如甲方交付房屋日期发生变化，双方另行协商相关事宜。
 十二、本协议一式陆份，甲、乙双方各执贰份，镇招标办、代理机构各存档壹份，本协议在双方签字盖章后生效。

甲方：
法定代表人或其委托代理人：                     （签字、盖章）                  

乙方：
法定代表人或其委托代理人：                     （签字、盖章）

协议签订日期：2023年   月   日

第四章  投标文件内容

4.本工程投标文件包括：
（1）封面

（2）授权委托书

（3）投标承诺书

（4）投标函

（5）项目经理简历表

（6）主要施工管理人员表

（7）主要施工机械设备表

（8）五大员证书复印件（盖单位公章）

（9）报价书

4.1施工投标文件

（封面）

招标人：                                              

工程名称：                                            

投标人：                                    （盖公章）

法定代表人或委托代理人：                （签字或盖章）

日期：          年      月        
4.2授权委托书
 本授权委托书声明：我       （姓名）系                       （投标人名称）的法定代表人，现授权委托                      （单位名称）的        （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加  　 　      （招标人）        工程的投标活动。代理人在投标文件签字、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权。特此委托。

代理人：         　　 性别：              年龄：    　　　
身份证号码：                                 

单 位：         　　　  部门：              职务：           

投标人：               　　     　　　　 （盖章）
法定代表人：          　　　　     （签字或盖章）
                        授权委托日期：     年    月   日

4.3投标承诺书
我公司已详细阅读了                     工程招标公告，现参加该工程投标，并就有关事项作出如下承诺：
一、我公司在该工程招投标及合同履约过程中，不会出现以下行为，否则我公司愿意接受该行为被记录为不良行为，并在不良行为记录时限内放弃在诸暨市应店街镇招投标办公室投标的资格。
（1）拟派项目经理有在建工程的；
（2）中标后无正当理由放弃中标或不与招标人签订合同的；
（3）拒不递交所要求的履约保证金的；
（4）签订合同时提出更改招标文件实质性内容附加条件的；
（5）在市公管办及有关部门组织的各种检查、考核中被通报批评或处以警告及其以上处罚的；
（6）公司及分公司在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人名单的；
（7）公司及分公司被市场监督管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单的；
（8）公司被市场监督管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入经营异常名录的；
（9）与招标人相互串通，排挤竞争对手进行不公平竞争的；
（10）恶意投诉、虚假投诉影响招标工作正常进行或造成不良影响的；
（11）在投标中互相串通，恶意抬高或压低标价的；
（12）严重扰乱招投标秩序的；
（13）事先有承诺，而事后违反承诺内容的；
（14）向有关人员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标的；
（15）项目经理不到位，或擅自变换项目经理，或项目经理不认真履行职责由他人代替行使职权的；
（16）以他人名义投标，或不如实填报企业基本情况，或伪造业绩等弄虚作假骗取中标的；
（17）企业及其项目经理未在招标文件要求的诚信平台登记的；
（18）将承包的工程转包或违法分包的；
（19）在从事招投标活动时，对管理机构、招标人、其他投标人、评标专家、中介机构等招投标相关机构和人员，采取诋毁、诽谤、胁迫、暴力等不正当手段的；
（20）无故拖延工期的。
出现（1）-（8）行为之一，记录时限为6个月；出现（9）-（15）行为之一，记录时限为1年；出现（16）-（17）行为之一，记录时限为3年；出现（18）-（20）行为之一，记录时限为5年。时限以被记录为不良行为之日起算，在记录时限内再次被计为不良行为的，记录时限应从上次记录时限截止日起算。
二、我公司及其他利害关系人如对该工程的中标结果有异议，将在招标文件规定的公示期限内提出符合以下条件的有效投诉，否则我公司愿意接受监管部门不予受理的决定。
1、投诉人须为投标人和其他利害关系人；
2、投诉人投诉时，应当递交投诉书，投诉书应当包括下列内容：
（1）投诉人的名称、地址及有效联系方式；
（2）被投诉人的名称、地址及联系方式；
（3）投诉事项的基本事实；
（4）相关请求及主张；
（5）有效线索和相关证明材料；
（6）投诉人是法人的，投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章；其他组织或者个人投诉的，投诉书必须由其主要负责人或者投诉人本人签字，并附有效身份证明复印件。
投  标  人（盖电子公章）：
法定代表人（盖电子签章）：
日      期：     年    月    日
4.4投标函

                    （招标人名称）:

1、我方已全面阅读和研究了                    工程施工招标文件和招标补充文件，并经过对施工现场的踏勘，澄清疑问，已充分理解并掌握了本工程招标的全部有关情况。同意接受招标文件的全部内容和条件，并按此确定本工程施工投标的要约内容，以本投标函向你方发包的             工程全部内容进行投标。残值单价（元/㎡）报价为人民币大写：                               （小写：     ），施工质量目标为        、工期为         日历天、项目经理是        （身份证号码：                  ）。
2、我方已详细审核全部招标文件、包括修改文件（如有），及有关附件，我方完全知道必须放弃提出含糊不清或误解的权力。

3、我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

4、一旦我方中标，我方保证在招标文件规定的时间内与你方签订合同和开工，按承诺工期内竣工并移交整个工程。

5、如果我方中标，我方将按照规定递交履约保证金。

6、项目经理及相关管理人员严格按我方递交的《主要施工管理人员表》中的人员到岗到位，出勤不低于23日历天/月；出勤考核服从你方或监理单位抽查记录。

7、未经你方书面同意，不得擅自更换项目经理及项目管理班子成员。

8、我方如违反上述条款，愿无条件接受你方清退处理，并赔偿由此造成的一切损失，同时接受招投标市场监管部门的处理。

投标人（全称）：                   　           　　　　　  （盖章） 
投标人地址：                       　　　　　　　　　               

法定代表人或委托代理人：                          　  （签字或盖章）
法定代表人或委托代理人联系电话：                  　　　　　　　　　

邮政编码：                          　    

电话：                              　    

传真：                              　    
日 期：       年    月    日

4.5项目经理简历表

	姓 名
	
	性 别
	

	资质等级
	
	职 称
	

	学 历
	
	年 龄
	

	参加工作时间
	
	从事项目经理

工作年限
	

	已完或在建工程项目情况

	建设单位
	项目名称
	建设规模
	开竣工日期
	工程质量

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	备   注
	


4.6主要施工管理人员表

	名称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及

承担过的项目

	一、总部

1、项目主管

2、

3、

4、


	
	
	
	

	二、现场

1、项目经理

2、技术负责人

3、施工管理

4、质量管理

5、材料管理

6、资料管理

7、安全管理

8、

9、
	
	
	
	

	备  注
	


4.7主要施工机械设备表
	序号
	机械或设备

名  称
	规格型号
	数量
	国别产地
	制 造

年 份
	定额功率（KW）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


4.8五大员证书复印件（盖单位公章）

4.9报价书
	投 标 人
	

	投标工期
	天（日历天数）

	质量标准
	

	残值单价

（元/㎡）
	大写:                    
小写:                    

	投标人：                              （盖章）
法定代表人或委托代理人：               （签字或盖章）
日期:         年     月       日


注: 基准单价为9.50元/平方米（投标单价报价不得低于基准单价，投标报价保留到小数点后两位）


