诸暨商贸城2025年度400万元以下工程项目代理机构招标

- 招

- 标

- 文

- 件

- 招 标 人：诸暨浣江国际商贸城开发有限公司

编制日期：二O二五年一月

目录

第二章　投标人须知	2

第三章 法定代表人授权书及投标函格式	10

第四章　委托代理协议(格式)	12

- 第一章  招标公告

本次招标内容为诸暨浣江国际商贸城开发有限公司2025年度工程建设项目招标代理机构招标，现根据有关规定，公开招标符合条件的招标代理机构，为本年度相应工程建设项目提供招标代理服务。现将具体事项公告如下：

1.招标人：诸暨浣江国际商贸城开发有限公司

2.项目名称：诸暨商贸城2025年度400万元以下工程项目代理机构招标

3.服务需求：单项合同估算价在400万元以下所有工程项目施工、监理及其他招标全过程代理；预算编制等造价咨询；以及对业主有需要的工程进行施工阶段全过程造价咨询；小额工程由招标人视实际情况提出具体方案，中标人配合执行。在项目实施时需根据项目需要配备建筑、安装资质注册造价工程师。

4.代理期限：自合同签订之日起至2025年12月31止

5.招标方式：公开招标

6.招标家数：1家

7.信息发布时间：2025年1月10日08:30时——2025年1月13日17:00时止

8.投标人要求：投标人营业执照具有工程招标代理经营范围；

9.领取招标文件方式：网上自行下载

10.资格审查方式：资格后审

11.评标办法：简易程序中标法（下浮区间：20%-40%）

12.开标时间：2025年1月15日9:30时

13.开标地点：诸暨市暨南街道办事处302开标室

14.联系人工作电话：顾佳颖  0575-87376351

诸暨浣江国际商贸城开发有限公司

诸暨商贸城建设管理委员会

2025年1月10日

- 第二章　投标人须知

前附表

| 序号 | 内 容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目基本情况 | 项目名称：诸暨商贸城2025年度400万元以下工程项目代理机构招标 招 标 人：诸暨浣江国际商贸城开发有限公司 建设地点：诸暨商贸城 服务需求：服务需求：单项合同估算价在400万元以下所有工程项目施工、监理及其他招标全过程代理；预算编制等造价咨询；以及对业主有需要的工程进行施工阶段全过程造价咨询；小额工程由招标人视实际情况提出具体方案，中标人配合执行。在项目实施时需根据项目需要配备建筑、安装资质注册造价工程师。 招标方式：公开招标 评标办法：简易程序中标法 费率下浮区间：20%-40% 收费标准：根据工程收费标准收费。（不足2000元按2000元/每只再下浮进行收费） |
| 2 | 批准文件： / |  |
| 3 | 服务需求：单项合同估算价在400万元以下所有工程项目施工、监理及其他招标全过程代理；预算编制等造价咨询；以及对业主有需要的工程进行施工阶段全过程造价咨询；小额工程由招标人视实际情况提出具体方案，中标人配合执行。在项目实施时需根据项目需要配备建筑、安装资质注册造价工程师。 |  |
| 4 | 投标人要求：投标人营业执照具有工程招标代理经营范围 |  |
| 5 | 参加人员：法定代表人或其委托代理人 携带资料： 1、企业营业执照副本原件及复印件 2、投标人代表身份证原件及复印件 3、授权委托书、投标函 复印件均应加盖公司公章 上述资料未带或携带不完整的则取消中标资格。 |  |
| 6 | 投标有效期：30 天（日历天数），从投标截止之日起计算 |  |
| 7 | 本项目无需缴纳保证金 |  |
| 8 | 合同履约保证金：壹万元整 收款单位：诸暨浣江国际商贸城开发有限公司 开户银行：农行诸暨商城分理处 账 号： 19533101040000533 法律法规规定的其他方式均可缴纳 |  |

日程安排表

| 安排 程序 | 时间 | 地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 信息发布 | 2025年1月10日08：30时— 2025年1月13日17：00时止 | 诸暨市公共资源交易网 |  |
| 招标文件 | / | 诸暨市公共资源交易网自行下载 |  |
| 招标文件澄清 截止时间 | 2025年1月14日12:00时止 | 如有疑问请以书面形式并加盖单位公章，传真到招标人 |  |
| 投标文件递交 （投标截止时间） | 2025年1月15日9:30时止 | 诸暨市暨南街道办事处302开标室 | 现场递交，逾时视为弃权 |
| 开标 | 2025年1月15日9:30时 | 诸暨市暨南街道办事处302开标室 |  |

注：本表日程如有变动，以补充通知或修改文件通知时间为准。

一、总则

(一)项目说明

详见招标公告和前附表。

(二)代理内容

负责招标项目施工、监理全过程代理，协同招标人承担招标项目所涉资格确认、异疑处置、组织开标、定标等主体责任。

拟定招标方案；

编制招标文件；

编制工程量清单及发包控制价，并送审；

提出招标申请；

发布招标信息；

组织并接收投标申请人报名；

会同招标人审查投标人资格；

组织确定投标人会议；

组织投标人踏勘现场和答疑；

组织开标、评标和协助招标人定标；

提交招投标情况书面报告；

草拟工程施工、监理合同，并在合同签订后送招投标监督管理部门备案；

代理与工程招标有关的其它事项。

对业主有需要的工程进行施工阶段全过程造价咨询

招标人不得要求招标代理机构只代理某一环节或某一部分的工作。

(三)招标方式

本项目经诸暨商贸城建设管理委员会（以下简称建管委）核准，采用公开招标的方式，选定一家招标代理机构。

(四)投标资格

经审查符合本项目招标代理要求并具备投标条件的招标代理机构，可以作为合格的潜在投标人参加本项目投标。

招标代理机构应向招标人提交营业执照等证件以及履行合同能力的有关证明文件。

(五)投标费用

招标代理机构在投标过程中发生的一切费用，不论中标与否，均自行承担。

(六)特别约定

- 1、工程量清单、发包控制价按《浙江省建设工程计价规则》（2018版）、诸建设【2019】7 号文件要求编制；

2、如招标人提供的图纸修改较多造成招标代理机构工作量增加较大，招标人应按表格中计费标准及中标让利率对招标代理机构进行适当补偿；

| 收费 项目 | 收费基数 | 分档累进计费标准 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 100万元 以内 | 101-500万元 | 501-1000万元 | 1001-2000万元 | 2001-5000万元 | 5001-10000万元 | 10000万元以上 |
| 清单计价法工程量清单及预算、发包控制价的编制或审核 | 合同价 | 3.6‰ | 3.3‰ | 3.0‰ | 2.7‰ | 2.4‰ | 2.1‰ | 1.8‰ |
| 施工阶段全过程工程造价控制 | 建安工程造价 | 12‰ | 11‰ | 10‰ | 9‰ | 7‰ | 6‰ | 5‰ |

- 工程收费标准

| 收费 项目 | 收费 基数 | 分档累进计费标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 100万元以下 | 100～500万元 | 500～1000万元 | 1000～5000万元 | 5000万元～1亿元 | 1～5亿元 | 5～10亿元 | 10～50亿元 | 50～100亿元 | 100亿以上 |
| 施工招标代理 | 合同价 | 1.0% | 0.7% | 0.55% | 0.35% | 0.2% | 0.05% | 0.035% | 0.008% | 0.006% | 0.004% |

3、工程量清单和发包控制价的编制应做到项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程量准确无误、不缺项漏项；项目特证描述应完整齐全，按本工程的实际要求，以能满足确定综合单价的需要为前提；

4、招标文件必须具有针对性、独立性，内容准确、明确、完整，文字严谨，逻辑严密。合同和招标文件相互对应，完整严密。

5、招标代理单位在接到施工图纸后应在7个日历天内将施工招标文件、工程量清单、发包控制价等先送至招标人审核后送招标人委托的标底审计代理公司审查；审计代理公司出具可以进入招投标程序的函后应及时将相关资料送交给高湖建管办招标办审查。送审前（含初稿、终稿）须先送招标人审核，招标文件送审以后，审计单位提出的任何对招标文件的修改意见，代理单位都应先征得招标单位的意见后再做反馈，不得在招标单位不知情的情况下修改招标文件主要内容。如招标代理单位在7个日历天内无法将相关资料送招标人审查，超过5个日历天的，则扣除5%招标代理费（包括造价咨询费及招标代理服务费），如超过10个日历天的，则扣除20%招标代理费（包括造价咨询费及招标代理服务费），如超过15个日历天以上，则扣除该单项工程全部招标代理费（包括造价咨询费及招标代理服务费）。

6、招标人在审核过程中如发现招标文件、合同有明显错误、前后矛盾、关键条款空缺遗漏的，则每处扣除5%该单项工程招标代理费，累计计算，直至扣完为止。

7、在审计代理公司发包控制价审查时，招标代理单位应及时给予配合，如在3个工作日内无法完成修改或澄清的，则扣除5%招标代理费（包括造价咨询费及招标代理服务费），如在7个工作日内无法完成修改或澄清的，则扣除10%招标代理费（包括造价咨询费及招标代理服务费），如在10个工作日内无法完成修改或澄清的，则扣除该单项工程全部招标代理费（包括造价咨询费及招标代理服务费）。

8、标底编制费按 “诸政办发[2007]204”第十三“标底编制费的收取与标底编制质量挂钩，标底编制误差范围≦±5%的，标底编制费可按规定金额收取；标底编制误差范围在﹥±5%≦±10%的，标底编制费收取不得多于规定金额的50%；标底编制误差范围﹥±10%的，不得收取标底编制费”及 “诸审投[2014]4号”的“标底编制审计评价表”、“支付建议书” 计算。

9、在工程施工实施过程或结算时，如发现工程量清单与计价有疑问时，招标代理单位有义务及时配合核对，否则在招标代理费视情扣招标代理总服务费。

10、招标代理单位应保质按时完成招标代理工作，否则将取消该代理单位在诸暨浣江国际商贸城有限公司的施工招标代理资格，并致函给诸暨市公共资源交易中心。

11、代理单位须向招标人提供完整的电子版招标代理资料（工程量清单、预算包括EXCLE版和软件版）；涉及招投标项目应归档资料不能及时、完整提供给招标单位的，不得收取该项目的招标代理费用。

12、累计计算代理服务费、造价咨询费及违约金的扣罚。

13、履约保证金按壹万元计取，合同履约保证金在项目年度代理结束后7日内退还给中标人（无息）。

14、在合同到期时支付全部代理服务费的80%，待所有工程结算审计完成后支付剩下的代理服务费。

二、招标文件

招标文件由招标日程安排表、招标公告、投标人须知、授权委托书投标函（格式）和委托代理协议（格式）等组成。

投标人应认真阅读招标文件中的所有内容。如果投标函实质上不响应招标文件要求，其投标函将被招标人拒绝。

三、投标函

(一) 投标函

投标人应按招标文件规定填写投标函。

- 投标保证金

本项目无需缴纳投标保证金

(三)合同履约保证金

中标人必须在合同签订前按投标人须知规定的标准，向招标人提交合同履约保证金（不计息）。未按招标文件规定提交合同履约保证金的，视为放弃中标。

四、开标

1、投标人代表按招标日程安排表规定的时间和地点签到参加开标会议，否则视为自动弃权。

2、开标会议在建管委现场监督下，邀请开标、评标有关人员参加。

3、投标函在规定时间内提交，逾期提交视为自动弃权，提交后不得撤回。

4、招标人（或招标代理机构）宣布各投标人的抽签号（投标人代表现场签到时编号），招标人代表随机抽取1家投标人；

5、依据投标人须知前附表第3项、第4项规定的标准对抽中投标人进行资格审查，并对其提交的投标函进行评审；

6、资格审查时有一项不符合评审标准的，或投标文件评审不通过，作无效标处理。由招标人代表重新抽取1家投标人，直至资格审查和投标文件评审通过为止；

7、预中标人在下浮区间内抽取下浮率作为中标下浮率；

8、招标人代表、监督人员、预中标人交易员等有关工作人员在开标记录上签字确认；

9、开标结束。

- 评标办法

本项目评标方法为“简易程序中标法”。

- 定标方式

1.按评标委员会将对随机抽中投标人的投标文件和投标人资格进行审查，审查通过的单位为预中标人。

2、预中标人确定后，招标人应当在信息公告栏和中心网站上予以公示，接受社会监督，公示期为不少于3日，公示期满后，无异议的准予核发《中标通知书》。

3、预中标人放弃中标或被取消中标资格的，招标人应重新组织招标。预中标人放弃中标资格的，上报市公管办，市公管办将按《中华人民共和国招标投标法》和《诸暨市招投标市场不良行为记录暂行规定》等有关法律、法规、制度予以处理。

七、授予合同

(—) 中标通知书

招标人根据诸暨商贸城建设管理委员会核准的《中标通知书》通知中标人，同时将中标结果通知所有未中标的投标人，《中标通知书》将成为合同的主要附件。

(二) 授标及废除授标

招标人应把代理合同授予中标人。《中标通知书》发出之后，招标人若证实中标人存在下列行为之一，仍然可以废除授标：

- 弄虚作假或与其他投标人串通骗取中标的；

- 于投标有效期终止之前撤回投标函的；

- 因中标人过错而未能按照规定与招标人签订代理合同的；

- 存在法律、法规规定的其它损害招标人利益和社会公共利益的情形的。

(三) 签订合同

中标人应当自收到《中标通知书》之日起  7 日内和招标人根据《中华人民共和国民法典》等有关规定，依据招标文件、投标文件签订委托代理合同，同时将合同报建管委备案。招标人和中标人不得再另外订立背离合同实质性内容的其它协议。

- 法定代表人授权书及投标函格式

法定代表人授权书（格式）

本授权委托书声明：我       （姓名）系           （招标代理机构）的法定代表人，现授权       （姓名）为我公司委托代理人，以本公司的名义参加                  （招标人）的                 （项目名称）的招标代理机构招标活动。委托代理人在招标代理招标活动和委托代理协议谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我及我公司均予以承认并全部承担其产生的所有权利和义务。

委托代理人无转委权。特此委托。

委托代理人：     （签字）性别：      年龄：

委托代理人部门：         职务：

委托代理人(电话)        （手机）

授权人(法定代表人)：

招标代理机构：           （全称并加盖公章）

日 期：    年   月   日

- 投标函（格式）

（招标人名称）:

1、我方已全面阅读和研究了                             工程招标文件和招标补充文件，已充分理解并掌握了本工程代理机构招标的全部有关情况。同意接受招标文件的全部内容和条件，并按此确定本工程代理机构投标的要约内容，以本投标函进行投标。

2、我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标函。

3、一旦我方中标，我方保证在招标文件规定的时间内与你方签订合同，并按期完成招标文件中规定的所有代理内容。

4、我公司如违反上述条款，愿无条件接受你方解除合同的处理，并赔偿由此造成的一切损失，同时接受招投标市场监管部门的处理。

投标人（全称）：                   　           　（盖章）

投标人地址：

法定代表人或委托代理人：                         （签字）

法定代表人或委托代理人联系电话：

邮政编码：

电    话：

传    真：

日 期：        年    月    日

- 第四章　委托代理协议(格式)

委托人名称（甲方）：

受托人名称（乙方）：

一、委托内容：

二、委托范围、要求：

1、编制工程量清单及发包控制价，并送审；2、拟定招标方案；3、编制招标文件；4、向招投标监督管理部门提出招标申请；5、发布招标信息；6、组织接收投标申请人报名；7、协助招标人审查投标人资格；8、组织确定投标人会议；9、组织投标人踏勘现场和答疑；10、组织开标、评标和定标；11、提交招投标书面情况报告；12、草拟工程施工合同，并在合同签订后送招投标监督管理部门备案；13、招投标资料归档；14、对业主有需要的工程进行施工阶段全过程造价咨询；15、与工程招标有关的其它事项。

三、收费标准：

本工程招标代理总服务费＝（施工招标代理服务收费额＋工程造价咨询服务收费额）×（1－   %）。（按标段结算）

| 收费 项目 | 收费基数 | 分档累进计费标准 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 100万元 以内 | 101-500万元 | 501-1000万元 | 1001-2000万元 | 2001-5000万元 | 5001-10000万元 | 10000万元以上 |
| 清单计价法工程量清单及预算、发包控制价的编制或审核 | 合同价 | 3.6‰ | 3.3‰ | 3.0‰ | 2.7‰ | 2.4‰ | 2.1‰ | 1.8‰ |
| 施工阶段全过程工程造价控制 | 建安工程造价 | 12‰ | 11‰ | 10‰ | 9‰ | 7‰ | 6‰ | 5‰ |

- 工程收费标准详见以下表格

| 收费 项目 | 收费 基数 | 分档累进计费标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 100万元以下 | 100～500万元 | 500～1000万元 | 1000～5000万元 | 5000万元～1亿元 | 1～5亿元 | 5～10亿元 | 10～50亿元 | 50～100亿元 | 100亿以上 |
| 施工招标代理 | 合同价 | 1.0% | 0.7% | 0.55% | 0.35% | 0.2% | 0.05% | 0.035% | 0.008% | 0.006% | 0.004% |

根据工程收费标准收费。（不足2000元按2000元/每只再下浮进行收费），在合同到期时支付全部代理服务费的80%，待所有工程结算审计完成后支付剩下的代理服务费。

- 特别约定

- 1、工程量清单、发包控制价按《浙江省建设工程计价规则》（2018版）、诸建设【2019】7 号文件要求编制；

2、如招标人提供的图纸修改较多造成招标代理机构工作量增加较大，招标人应按表格中计费标准及中标让利率对招标代理机构进行适当补偿；

3、工程量清单和发包控制价的编制应做到项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程量准确无误、不缺项漏项；项目特证描述应完整齐全，按本工程的实际要求，以能满足确定综合单价的需要为前提；

4、招标文件必须具有针对性、独立性，内容准确、明确、完整，文字严谨，逻辑严密。合同和招标文件相互对应，完整严密。

5、招标代理单位在接到施工图纸后应在7个日历天内将施工招标文件、工程量清单、发包控制价等先送至招标人审核后送招标人委托的标底审计代理公司审查；审计代理公司出具可以进入招投标程序的函后应及时将相关资料送交给诸暨浣江国际商贸城有限公司审查。送审前（含初稿、终稿）须先送招标人审核，招标文件送审以后，审计单位提出的任何对招标文件的修改意见，代理单位都应先征得招标单位的意见后再做反馈，不得在招标单位不知情的情况下修改招标文件主要内容。如招标代理单位在7个日历天内无法将相关资料送招标人审查，超过5个日历天的，则扣除5%招标代理费（包括造价咨询费及招标代理服务费），如超过10个日历天的，则扣除20%招标代理费（包括造价咨询费及招标代理服务费），如超过15个日历天以上，则扣除该单项工程全部招标代理费（包括造价咨询费及招标代理服务费）。

6、招标人在审核过程中如发现招标文件、合同有明显错误、前后矛盾、关键条款空缺遗漏的，则每处扣除5%该单项工程招标代理费，累计计算，直至扣完为止。

7、在审计代理公司发包控制价审查时，招标代理单位应及时给予配合，如在3个工作日内无法完成修改或澄清的，则扣除5%招标代理费（包括造价咨询费及招标代理服务费），如在7个工作日内无法完成修改或澄清的，则扣除10%招标代理费（包括造价咨询费及招标代理服务费），如在10个工作日内无法完成修改或澄清的，则扣除该单项工程全部招标代理费（包括造价咨询费及招标代理服务费）。

8、标底编制费按 “诸政办发[2007]204”第十三“标底编制费的收取与标底编制质量挂钩，标底编制误差范围≦±5%的，标底编制费可按规定金额收取；标底编制误差范围在﹥±5%≦±10%的，标底编制费收取不得多于规定金额的50%；标底编制误差范围﹥±10%的，不得收取标底编制费”及 “诸审投[2014]4号”的“标底编制审计评价表”、“支付建议书” 计算。

9、在工程施工实施过程或结算时，如发现工程量清单与计价有疑问时，招标代理单位有义务及时配合核对，否则在招标代理费视情扣招标代理总服务费。

10、招标代理单位应保质按时完成招标代理工作，否则将取消该代理单位在诸暨浣江国际商贸城有限公司的施工招标代理资格，并致函给诸暨市公共资源交易中心。

11、代理单位须向招标人提供完整的电子版招标代理资料（工程量清单、预算包括EXCLE版和软件版）；涉及招投标项目应归档资料不能及时、完整提供给招标单位的，不得收取该项目的招标代理费用。

12、累计计算代理服务费、造价咨询费及违约金的扣罚。

13、履约保证金按壹万元计取，合同履约保证金在项目年度代理结束后14日内退还给中标人（无息）。

14、在合同到期时支付全部代理服务费的80%，待所有工程结算审计完成后支付剩下的代理服务费。

五、乙方相关从业人员：

| 从业人员 | 姓 名 | 执业资格、职称、学历 | 办电 | 手机 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标代理 项目负责人 |  |  |  |  |
| 造价咨询 项目负责人 |  |  |  |  |
| 专业造价员一 |  |  |  |  |
| 专业造价员二 |  |  |  |  |
| 专业造价员三 |  |  |  |  |
| 招标代理其他工作人员 |  |  |  |  |

- 从业人员

1、招标代理项目负责人的资格条件：

①熟悉招投标有关法律、法规和诸暨市工程建设项目招标投标相关规定和操作流程；

②遵守招标工作纪律、廉洁自律、诚实守信、责任心强、秉公办事、遵守职业道德；

③具有招标师或造价工程师或工程师、经济师及以上资格证书。

2、造价咨询项目负责人的资格条件：

①熟悉工程造价、招投标有关法律、法规和诸暨市工程造价相关规定；

②遵守招标工作纪律、廉洁自律、诚实守信、责任心强、秉公办事、遵守职业道德；

③具有造价工程师或造价员资格证书。

3、专业造价员：

①熟悉工程造价、招投标有关法律、法规和诸暨市工程造价相关规定；

②遵守招标工作纪律、廉洁自律、诚实守信、责任心强、秉公办事、遵守职业道德；

③具有造价工程师或造价员资格证书。

4、招标代理其他工作人员的资格条件：

①熟悉招投标有关法律、法规和诸暨市工程建设项目招标投标相关规定和操作流程；

②遵守招标工作纪律、廉洁自律、诚实守信、责任心强、秉公办事、遵守职业道德；

③具有中专及以上学历。

5、乙方相关从业人员应符合上述资格条件，并与本项目实际从业人员一致，如有变动，乙方应事先书面告知甲方及公共资源交易中心，否则由公管办按诸建管发﹝2009﹞54号文件处理。

七、本协议一式陆份，甲、乙双方各执二份，诸暨商贸城建管委备案一份。

甲方（签字、盖章）                  乙方（签字、盖章）

协议签订日期：  年  月  日