2025-2026年度牌头镇松材线虫病树清理工程

施工发包

发

包

文

件

发   包   人：诸暨市牌头镇人民政府

日        期：二○二五年十一月

2025-2026年度牌头镇松材线虫病树清理工程

发包文件

发包人：诸暨市牌头镇人民政府（盖章）

法定代表人或委托代理人：      （签字或盖章）

地址：诸暨市牌头镇

邮政编码： 311825

联系人： 楼炎均

工作电话： 13567523280    传  真：  87055055

诸暨市牌头镇项目交易办公室备案审查意见：

（盖章）

经办人：                             （签字或盖章）

日  期：　2025　年　11  月　　  日

发 包 公 告

根据市松材线虫病防治指挥部的统一安排，今年计划对本镇区域范围内松材线虫病树进行清理工作，现该工程进行公开发包承包，具体事项公告如下：

一、主要工程量：对牌头镇区域内的受松材线虫病危害的松树进行清理，下浮率区间1%-3%，数量按诸暨市自然资源和规划局所给清理数量计算（预计清理数量为100万公斤，按实际结算），费用包括包括技术资料、调查费用、清理人员工资、管理人员工资、运费、数字森防运用、工伤保险费用、税费等涉及本项目所有相关费用。

二、工程名称：2025-2026年度牌头镇松材线虫病树清理工程

三、报名条件：具有林业病虫害防治专业的企业、专业伐木队。

四、标底价格：工程承包价格：按照枯死松树（包括枝桠）采伐下山运达诸暨市疫木定点处理厂的重量计算，每公斤0.85元。

五、完工期限： 2026年11月30日前必须完成。

六、公告时间：2025年11月10日8:30时至2025年11月12日17：00时止

七、竞包时间：2025年11月14日14:30时

八、竞包地点：牌头镇人民政府4楼414竞包室

九、参加人员：法定代表人或委托代理人

十、竞包时需提交以下资料：营业执照原件及加盖投标人公章的营业执照复印件、单位介绍信、法定代表人身份证原件或委托代理人身份证原件及授权委托书。

十一、定包方式：造价下浮率计分法（简易程序）

（1）在发包人和有效竞包人中各选派一名代表在该下浮率区间内各随机抽取一个下浮率（均含且保留到小数点后两位），算术平均后作为基准下浮率（精确到小数点后两位，第三位四舍五入）。

（2）得分计算方法：竞包人的报价下浮率等于基准下浮率得100分，竞包人的报价下浮率与基准下浮率相比，每少下浮一个百分点扣4分，每多下浮一个百分点扣2分，不足1%以插入法计算（均精确到小数点后两位，第三位四舍五入）

（3）定包方式：按照评标办法计算得分，按总得分从高到低的顺序对投标人进行资格审查，最先通过资格审查的为预中标人。当得分出现并列时，投标报价低者排名为先，如再次出现并列时，则当场抽签确定名次。

十二、工程支付方式：

1、中标单价=0.85元×(1-中标下浮率) （工程量以诸暨市自然资源和规划局核实数据为准）

2、自工程开工起到2025年11月30日前，甲方将预付市自然资源和规划局拨付费用，余款待验收合格市补贴资金到位后一次性付清，（必须开具税务发票）。

十三、其它：履约保证金为人民币2万元整（保函形式）（签订合同前缴纳）。

收款单位：诸暨市牌头镇人民政府

开户银行：诸暨农商银行牌头支行

银行帐号：201000032519881

十四、联系人工作电话：楼炎均   13567523280（发包人）

陈林鑫峪 13989508739（交易办）

诸暨市牌头镇人民政府

诸暨市牌头镇招投标办公室

2025年11月10日

2025-2026年度牌头镇松材线虫病树清理工程

承包协议

甲方：诸暨市牌头镇人民政府     （以下简称甲方）

乙方：                         （以下简称乙方）

为有效开展松材线虫病防治工作，根据《中华人民共和国合同法》《松材线虫病疫区和疫木管理办法》《松材线虫病防治技术方案（2024年版）》《浙江省松材线虫病防治条例》等有关规定，双方秉持自愿平等、公平守信原则，就松材线虫病枯死树除治工程施工有关事项协商一致，订立本合同，具体内容如下：

一、工程概况

工程内容：采用择伐等方式，在规定期限对约定范围内所有病死（枯死、濒死）和其他原因致死（干旱、风折、雪压、火烧）的松树进行除治，并对伐除的松木、清理的枝桠以及伐桩进行管理、处理。

二、施工范围、时间、合同价格及支付方式

施工范围： 牌头镇区域内

施工时间：集中除治阶段：签订合同起至  2026  年3月31日；即现即清阶段：  2026  年5月1日至  2026  年11月30日。

除治对象：集中除治阶段，松材线虫病疫情小班及其周边松林的中死亡（病死、其他原因致死）松树，除治其主干、枝桠和伐桩；即现即清阶段，松材线虫病疫情小班及其周边松林中零星发生的死亡（病死、其他原因致死）松树，在3日内完成除治。

合同价格：           元。包括技术资料、调查费用、人员管理、保险费用、税费等，涉及到本项目所有相关费用（包括开具履约保证金、农民工工资保证金等费用）均包含在投标报价中。

□称重计量：根据砍伐下山的死亡（病死、其他原因致死）的松树总重量，按重量计算实价。

支付方式：

- 结算自工程开工起到工程完工，经市验收通过后，待市自规局补贴资金到位后，连同镇补助部分一起结算（必须开具税务发票）。

根据诸暨市自然资源和规划局（或其聘请的第三方机构）抽查验收结果确定奖励惩罚如下：①验收结果为良好或合格的不奖不罚；②验收结果为基本合格的扣罚合同总额的15%。③验收结果为不合格的不予结算。

疫木（含枝桠）处置由乙方自行选择诸暨市境内有资质的疫木处理厂，并自行和疫木处理厂签订收购合同及完成结算，与甲方无关。

三、合同工期

开工日期：合同签订日期。

竣工日期：   2026    年11月30日前。

四、工程质量要求标准

严格执行《松材线虫病防治技术方案（2024年版）》相关规定，并按要求运用“数字森防”上传除治数据：

1.伐桩处理：对疫木伐除后，按《松材线虫病防治技术方案（2024年版）》相关规定处理，伐桩上坡度面最高处的高度不得超过5cm。

2.枝桠处理：除治山场范围内，清理收集所有直径大于1cm的死亡（病死、其他原因致死）的松树枝桠，随疫木主干运到指定的疫木定点加工企业进行除害处理，或就近采取粉碎、削片等除害措施。

3.疫木处理：伐除的松木必须当天下山，运到指定的疫木定点企业进行安全除害处理，或就近采取粉碎、削片等除害措施。加强对疫木的监管，造成疫木人为流失的，按有关法律规定追究相关责任。

4.其他：采伐过程中，严禁砍伐活立木；树干、枝桠须分别装车过磅；枝桠进厂过磅重量占比不得低于  10  %。

五、其他事项

1.甲方应维护乙方合法的权利，及时支付合同约定的款项。

2.甲方应为乙方开展除治工作提供相应条件，做好政策处理等工作。

3.乙方在履行合同义务期间，应遵守国家有关法律、法规，维护甲方的合法权益。确保安全生产，如因乙方违规操作造成的一切后果由乙方自行承担。

4.乙方应组建能够满足本工程服务需要的队伍，并为所有施工、监管等除治工作相关人员进行投保。乙方的工作人员上岗前必须进行生产安全教育和作业培训，并做好记录。

5.乙方需按照工程管理的有关规定，交足履约保证金、农民工工资保证金等。乙方不得以任何理由，拖欠支付农民工工资。

6.乙方应按照除治工作范围和内容，按时完成所有与松材线虫病除治相关工作，并定期向甲方汇报除治工作进展。

7.乙方应接受甲方或其委托的第三方机构及林业等部门对除治工作的核查指导。

8.乙方应根据甲方要求，落实专人负责施工质量现场管理，并安装应用“数字森防”手机APP，对疫木除治和运输过程等环节，实施拍照留痕，确保甲方能随时了解除治进程。

六、违约责任

1.在甲方或相关单位抽查过程中发现的每个质量问题以不低于1%的比例扣减质量保证金（或工程款），对故意藏匿主杆、枝桠、伐桩高于5cm的行为，以不低于10%的比例扣减质量保证金（或工程款）。由于乙方原因，造成施工质量整体不达标或疫木流失且无法追回的，甲方可根据实际情况扣减工程进度款、质量保证金等款项。

2.乙方对除治的疫木及其枝桠负有管理责任，因乙方管理问题导致疫木及其枝桠流失，或未按要求运至指定疫木定点加工企业的，以不低于10%的比例扣减质量保证金（或工程款）。

3.由于乙方原因（除不可抗力外）不能按期完成集中除治的，每超出一天，乙方须按合同总价款的千分之三承担违约金，在合同款项支付时一次性扣除。若超出交付期十天或以上的，甲方有权终止合同，并追偿已支付的合同款项。

七、合同的生效

本合同一式四份，在乙方提交履约保证金后，经甲、乙双方法定代表人或者委托代理人签字并加盖公章后即生效。合同执行中，若产生纠纷，由甲方所在地的法院或仲裁机构进行管辖。

甲方：（盖章）              乙方：（盖章）

法定代表人或者委托代理人    法定代表人或者委托代理人

（签字）                    （签字）

签订日期：   年

附件一：

报价书

| 工程名称 |  |
| --- | --- |
| 投 标 人 |  |
| 质量标准 |  |
| 报价下浮率 | 大写:百分之 小写: ％ |
| 投标人： （盖章） 法定代表人或委托代理人： （签字或盖章） 日期: 年 月 日 |  |

注:报价下浮率保留到小数点后两位。

附件二：

授 权 委 托 书

本授权委托书声明：我       （姓名）系                  （投标人名称）的法定代表人，现授权委托                    （单位名称）的       （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加                  （发包人）              工程的投标活动。代理人在投标文件签字、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权。特此委托。

代理人：         　　 性别：              年龄：

身份证号码：

单 位：         　　　  部门：              职务：

投标人：               　　     　　　　 （盖章）

法定代表人：          　　　　     （签字或盖章）

授权委托日期：     年    月   日