枫桥镇2025年度建设项目发包代理机构发包

发  包　文　件

发包人：诸暨市枫桥镇人民政府

编制日期：二○二四年十二月

枫桥镇2025年度建设项目发包代理机构发包

发包文件

发包人：诸暨市枫桥镇人民政府（盖章）

法定代表人或委托代理人：　        （签字或盖章）

地址：诸暨市枫桥镇

邮政编码：311800

联系人： 周  杰

工作电话： 0575-87041202

传  真：      /

诸暨市枫桥镇项目交易办公室备案审查意见：

（盖章）

经办人：                             （签字或盖章）

日  期：　2024　年　  月　   日

发包日程安排表

| 安排 程序 | 时间 | 地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 信息发布 | 2024年12月27日 | 诸暨市公共资源交易网、信息公告栏 |  |
| 发包文件 | / | 诸暨市公共资源交易网自行下载 |  |
| 发包答疑 | 2024年12月30日17:00止 | 如有疑问请以书面形式并加盖单位公章，递交到枫桥镇交易办 |  |
| 竞包文件提交 （竞包截止日） | 2025年1月2日10:00时止 | 诸暨市枫桥镇人民政府1号楼三楼313会议室 | 现场提交，逾时视为弃权 |
| 竞包 | 2025年1月2日10:00时起 | 诸暨市枫桥镇人民政府1号楼三楼313会议室 |  |

注：本表日程如有变动，以补充通知或修改文件通知时间为准。

目    录

第一章  发包公告…………………………………………(3)

第二章  竞包人须知………………………………………(4)

第三章  竞包文件（格式）………………………………(9)

第四章  委托代理协议（格式）……………………… (14)

- 发包公告

经有关部门批准，枫桥镇2025年度建设项目发包代理机构发包即将实施发包工作。现根据有关规定，公开发包符合条件的三家发包代理机构为本项目提供发包代理服务。具体事项公告如下：

- 发包人：诸暨市枫桥镇人民政府

2、项目名称：枫桥镇2025年度建设项目发包代理机构发包

3、投资规模：委托本镇交易办进行发包且需要发包代理的建设项目（包含诸暨市枫桥镇人民政府、诸暨市枫桥镇集体资产经营公司及枫桥镇辖区内行政村（社区）等）

4、服务期限：合同签订之日起至2025年12月31日。

5、发包方式：公开发包

6、竞包人要求：①竞包人营业执照具有工程发包代理经营范围。  ②竞包人应在竞包时确定本单位拟派参与本项目的人员，其中建筑专业造价工程师至少两名（其中一名必须为一级造价工程师）；水利专业一级造价工程师、安装专业二级（含）以上造价工程师、交通运输工程（公路工程）二级（含）以上造价工程师至少各一名（均需提供本企业或本企业诸暨分公司为其缴纳的近3个月社保证明（9月、10月、11月），以上人员不包括离、退休返聘人员，同一人拥有几个专业的仅按-个专业计算）。

7、发包家数：3家

8、信息发布时间：2024年12月27日

9、资格审查方式：资格后审

10、发包文件获取方式：本公告下方附件处下载。

11、竞包时须携带资料：

11.1企业营业执照复印件或打印件

11.2竞包人代表身份证原件及复印件

11.3授权委托书原件、竞包函

11.4相应专业注册造价工程师证书复印件、社保证明。

（上述资料提供复印件或打印件的需加盖竞包人印章，在资格审查时递交，不盖章或资料不全作无效标处理）

12、竞包时间：2025年1月2日10:00时。

13、竞包地点：诸暨市枫桥镇人民政府1号楼三楼313会议室

14、评审办法：简易程序中包法

15、下浮区间：30.00%-40.00%

16、联系人工作电话：周  杰  0575-87041202（发包人）

傅达恺  18005755937 （镇交易办）

诸暨市枫桥镇人民政府

诸暨市枫桥镇项目交易办公室

2024年12月27日

第二章　竞包人须知

竞包人须知前附表

| 序号 | 内 容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目基本 情况 | 项目名称：枫桥镇2025年度建设项目发包代理机构发包 发包人：诸暨市枫桥镇人民政府 投资规模：委托本镇交易办进行发包且需要发包代理的建设项目（包含诸暨市枫桥镇人民政府、诸暨市枫桥镇集体资产经营公司及枫桥镇辖区内行政村（社区）等） 发包方式：公开发包 评审办法：简易程序中包法 下浮区间：30.00%-40.00% 服务期限：合同签订之日起至2025年12月31日。 |
| 2 | 竞包人要求 | - ①竞包人营业执照具有工程发包代理经营范围。 - ②竞包人应在竞包时确定本单位拟派参与本项目的人员，其中建筑专业造价工程师至少两名（其中一名必须为一级造价工程师）；水利专业一级造价工程师、安装专业二级（含）以上造价工程师、交通运输工程（公路工程）二级（含）以上造价工程师至少各一名（均需提供本企业或本企业诸暨分公司为其缴纳的近3个月社保证明（9月、10月、11月），以上人员不包括离、退休返聘人员，同一人拥有几个专业的仅按-个专业计算）。 |
| 3 | 竞包有效期 | 30 天（日历天数），从竞包截止之日起计算 |
| 4 | 履约保证金 | 合同履约保证金为叁万元整，履约保证金采用竞包人保函方式提交。中包人必须在合同签订前向发包人提交合同履约保证金，未按发包文件规定提交合同履约保证金的，视为放弃中包。 |
| 5 | 其他 | - 中包人必须派指定人员到枫桥镇政府坐班（每周不少于一天），以便于协调处理发包工作事宜，缺到一次扣除代理费用人民币一千元，累计三次（含）以上发包人有权终止代理协议。 - 枫桥镇将不定期对发包代理工作进行考核，对预算编制质量较差或代理服务工作较差的发包代理将进行通报批评，并视情况进行处罚。 |

一、总则

(一)项目说明

1、代理范围：委托本镇交易办进行发包且需要发包代理的建设项目（包含诸暨市枫桥镇人民政府、诸暨市枫桥镇集体资产经营公司及枫桥镇辖区内行政村（社区）等）。

2、本次发包的代理机构可用于诸暨市枫桥镇人民政府、诸暨市枫桥镇集体资产经营公司及枫桥镇辖区内行政村（社区）等。不进行代理就直接进行施工发包的建设工程项目，不列入此次发包范围。

3、本次发包内容为2025年度内（合同签订之日起至2025年12月31日）建设工程发包项目的全部和全过程代理；竞包人的有效报价范围为按照国家标准收费让利30.00%-40.00%（以合同价作为计费基础，预算费另按规定计取）。

4、中包单位不得以单项工程量大小及其它各种理由为借口拒绝或推迟代理；不得在代理中出现失误，否则解除合同并在支付服务费时予以扣除相应履约保证金金额，上报相关单位直至追究相关责任。

5、2024年度未完成相关工程依旧由原发包代理机构完成相关工作。

详见发包公告和前附表。

(二)代理内容

本项目代理内容为发包项目的全部和全过程代理（包括编制工程量清单及发包控制价，并送审；拟定发包方案；编制发包文件；向项目交易监督管理部门提出发包申请；发布发包信息；组织接收竞包申请人报名；协助发包人审查竞包人资格；组织确定竞包人会议；组织竞包人踏勘现场和答疑；组织竞包、评审和定标；提交项目交易书面情况报告；草拟工程施工合同，并在合同签订后送项目交易监督管理部门备案；项目交易资料归档；与工程发包有关的其它事项）。发包人不得要求发包代理机构只代理某一环节或某一部分的工作。

(三)发包方式

本项目经诸暨市枫桥镇项目交易监管办公室（以下简称镇监管办）核准，采公开发包的方式，择优选定3家发包代理机构。

(四)竞包资格

发包代理机构在竞包时应向发包人提交营业执照等证件以及履行合同能力的有关证明文件。经审查符合本项目发包代理要求并具备竞包条件的发包代理机构，将作为合格的潜在竞包人，参加本项目竞包。

(五)竞包费用

发包代理机构在竞包过程中发生的一切费用，不论中包与否，均自行承担。

(六)特别条款

1、镇级工程代理费由乙方在服务期满后将年度发包代理服务费清单交至甲方审核通过后支付。村级工程的代理总服务费由村（社区）承担，由代理公司在每只工程代理前自行与村（社区）签订代理协议并向村（社区）结算费用。

2、如乙方不具备相应等级的工程造价咨询企业资质，应委托具备相应资质的企业编制工程量清单、发包控制价。

3、工程量清单、发包控制价按诸建管发〔2010〕34号、诸建管发〔2010〕74号文件要求编制。

4、乙方应在发包人提供完整图纸后7天内将发包控制价送至标底审核公司或诸暨市财政投资预决算审核中心，送审前（含初稿、终稿）须先送分中心由业主审核，审核过程中的修改应及时与业主联系，审核部门出具可以进入项目交易程序的函后应及时将相关资料送交给业主及分中心备案审查。累计逾期三次的，业主有权单方面终止协议。

5、在工程施工实施过程或结算时，如发现工程量清单与计价有疑问时，发包代理单位有义务及时配合核对。

6、标底编制费的收取与标底编制质量挂钩，标底编制误差范围小于等于±5%的，标底编制费可按规定金额收取；标底编制误差范围在±5%至±10%（含±10%）的，标底编制费收取不得多于规定金额的50%；标底编制误差范围在±10%以上的，不得收取标底编制费，且按违约处理。

7、如甲方提供的图纸修改较多造成乙方工作量增加较大，甲方应按浙价服〔2009〕84号文件及中包让利率对乙方进行适当补偿。

8、涉及项目交易项目因归档资料不能及时、完整提供给发包单位的不得收取该项目的发包代理费用，且按违约处理。

9、履约保证金按3万元计取（发包人接受履约保证金的工程保函）。

10、发包代理单位应保质按时完成发包代理工作。如出现违约情况，则解除合同并在支付服务费时予以扣除相应履约保证金金额，取消代理单位2年内在我镇的施工发包代理资格，并致函给诸暨市公共资源交易中心。

11、若因代理公司原因，造成完成发包后发包控制价内容有明显错误，则本次发包预算及代理费不予支付，并在支付服务费时予以扣除相应履约保证金金额的30%，累计超过3次，业主有权终止合同。

12、中包人必须派指定人员到枫桥镇政府坐班（每周不少于一天），以便于协调处理发包工作事宜，缺到一次扣除代理费用人民币一千元，累计三次（含）以上发包人有权终止代理协议。

13、10（含）-50万元以下零星工程，代理公司需帮业主完成标底送审、施工及监理合同制作，及后期归档工作。造价咨询费按1500元/只下浮计，代理费按300元/计（不下浮）。

- 10万元以下零星工程，造价咨询费按500元/只（不下浮）。

- 不涉及清单明细的咨询服务费按照2000元/只下浮计。

- 在服务过程中遇重新发包的，第二次仅支付代理费300/只，400万以上监理单独公开发包的，代理费按800元/只下浮计。

- 年度入围单位项目，代理费按2000元/只下浮计。

二、发包文件

发包文件由发包日程安排表、发包公告、竞包人须知、竞包文件和委托代理协议（格式）等组成。

竞包人应认真阅读发包文件中的所有内容。如果竞包文件实质上不响应发包文件要求，其竞包文件将被发包人拒绝。

三、竞包函

(一) 竞包函

竞包函应按发包文件规定的格式填写并提交。

四、竞包

1、本项目发包人按日程安排表所规定的时间和地点公开举行竞包会议，请所有竞包人代表参加竞包会议，并接受镇监管办的监督和指导。

2、竞包函应在规定时间内提交，逾期提交视为自动弃权，提交后不得撤回。

3、主持人按下列程序进行竞包：

（1）宣布竞包纪律；

（2）公布提交竞包函的竞包人名单；

（3）发包人（或发包代理机构）宣布各竞包人的抽签号（按各竞包人的签到编号），发包人代表随机抽取3家竞包人为预中包人；

（4）发包人对竞包人的竞包资格、竞包函进行审查；

（5）竞包资格或竞包函审查不通过，作无效标处理；由发包人代表重新抽取，直至资格审查和竞包文件评审通过为止；

（6）发包人代表在下浮区间内抽取一个下浮率作为统一中包下浮率；

（7）发包人代表、监督人员、预中包人等有关工作人员在竞包记录上签字确认；

（8）竞包结束。

若竞包人派员参加竞包会议时对竞包有异议的，应当在竞包现场提出，发包人应当当场作出答复，并制作记录。

五、评审办法

本项目评审方法采用简易程序中包法。

六、定标

1、按评审委员会将对随机抽中竞包人的竞包文件和竞包人资格进行审查，审查通过的单位为预中包人。

2、预中包人确定后，发包人应当在镇信息公告栏和中心网站上予以公示，接受社会监督，公示期为不少于3日，公示期满后，无异议的准予核发《中包通知书》。

3、预中包人放弃中包或被取消中包资格的，发包人应重新组织发包。预中包人放弃中包资格的，同时上报市公管办，市公管办将按《中华人民共和国发包竞包法》等有关法律、法规、制度予以处理。

4、竞包人或者其他利害关系人对依法必须发包的项目的评审结果有异议的，应当在中包候选人公示期间提出。发包人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停发包竞包活动。

七、授予合同

(—) 中包通知书

发包人根据镇公管办核准的《中包通知书》通知中包人，《中包通知书》将成为合同的主要附件。

(二) 授标及废除授标

发包人应把代理合同授予中包人。《中包通知书》发出之后，发包人若证实中包人存在下列行为之一，仍然可以废除授标：

- 弄虚作假或与其他竞包人串通骗取中包的；

- 于竞包有效期终止之前撤回竞包函的；

- 因中包人过错而未能按照规定与发包人签订代理合同的；

4、存在法律、法规规定的其它损害发包人利益和社会公共利益的情形的。

(三) 签订合同

中包人应当自收到《中包通知书》之日起  10  日内和发包人根据《中华人民共和国合同法》等有关规定，并依据发包文件、竞包函签订委托代理合同，同时将合同报镇招办备案。发包人和中包人不得再另外订立背离合同实质性内容的其它协议。

第三章 竞包文件（格式）

附件1

企业营业执照复印件或打印件粘贴

附件2

# 竞包人代表身份证（复印件）粘贴

附件3

### 授权委托书

本授权委托书声明：我       （姓名）系                       （竞包人名称）的法定代表人，现授权委托                      （单位名称）的        （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加  　 　      （发包人）        工程的竞包活动。代理人在竞包文件中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权。特此委托。

代理人：         　　 性别：              年龄：

身份证号码：

单 位：         　　　  部门：              职务：

竞包人：               　　     　　　　 （盖章）

法定代表人：          　　　　     （签字或盖章）

授权委托日期：     年    月   日

附件4

竞包函（格式）

（发包人名称）:

1、我方已全面阅读和研究了                              工程发包代理机构发包文件和发包补充文件，已充分理解并掌握了本工程代理机构发包的全部有关情况。同意接受发包文件的全部内容和条件，并按此确定本工程代理机构竞包的要约内容，以本竞包文件进行竞包。

2、我方承诺在竞包有效期内不修改、撤销竞包文件。

3、一旦我方中包，我方保证在发包文件规定的时间内与你方签订合同，并按期完成发包文件中规定的所有代理内容。

4、我公司如违反上述条款，愿无条件接受你方解除合同的处理，并赔偿由此造成的一切损失，同时接受项目交易市场监管部门的处理。

竞包人（全称）：                   　           　（盖章）

竞包人地址：

法定代表人或委托代理人：                         （签字）

法定代表人或委托代理人联系电话：

邮政编码：

电    话：

传    真：

日 期：        年    月    日

第四章　委托代理协议(格式)

委托人名称（甲方）：

受托人名称（乙方）：

一、委托内容：

二、委托范围、要求：

1、编制工程量清单及发包控制价，并送审；2、拟定发包方案；3、编制发包文件；4、向项目交易监督管理部门提出发包申请；5、发布发包信息；6、组织接收竞包申请人报名；7、协助发包人审查竞包人资格；8、组织确定竞包人会议；9、组织竞包人踏勘现场和答疑；10、组织竞包、评审和定标；11、提交项目交易书面情况报告；12、草拟工程施工合同，并在合同签订后送项目交易监督管理部门备案；13、项目交易资料归档；14、与工程发包有关的其它事项。

三、收费标准：

根据发改价格〔2011〕534号文件，本镇范围内建设工程项目发包代理总服务费＝（工程发包代理服务收费额＋工程造价咨询服务收费额）×（1－   %）。（按标段结算）

工程的造价咨询都按分档累进计费标准计算

| 发包代理服务收费标准（计价格〔2002〕1980号）、发改价格〔2011〕534号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收费 项目 | 收费 基数 | 分档累进计费标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 100万元以下 | 100～500万元 | 500～1000万元 | 1000～5000万元 | 5000万元～1亿元 | 1～5亿元 | 5～10亿元 | 10～50亿元 | 50～100亿元 | 100亿以上 |
| 工程发包代理 | 施工 中包 金额 | 1.0% | 0.7% | 0.55% | 0.35% | 0.2% | 0.05% | 0.035% | 0.008% | 0.006% | 0.004% |

| 浙江省建设工程造价咨询服务基准收费标准（浙价服〔2009〕84号） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收费 项目 | 收费基数 | 分档累进计费标准 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 100万元 以内 | 101-500万元 | 501-1000万元 | 1001-2000万元 | 2001-5000万元 | 5001-10000万元 | 10000万元以上 |
| 清单计价法工程量清单及预算、发包控制价的编制或审核 | 施工 中包 金额 | 3.6‰ | 3.3‰ | 3.0‰ | 2.7‰ | 2.4‰ | 2.1‰ | 1.8‰ |

四、特别约定

1、镇级工程代理费由乙方在服务期满后将年度发包代理服务费清单交至甲方审核通过后支付。村级工程的代理总服务费由村（社区）承担，由代理公司在每只工程代理前自行与村（社区）签订代理协议并向村（社区）结算费用。

2、如乙方不具备相应等级的工程造价咨询企业资质，应委托具备相应资质的企业编制工程量清单、发包控制价；

3、工程量清单、发包控制价按诸建管发〔2010〕34号、诸建管发〔2010〕74号文件要求编制；

4、乙方应在发包人提供完整图纸后7天内将发包控制价送至标底审核公司或诸暨市财政投资预决算审核中心，送审前（含初稿、终稿）须先送分中心由业主审核，审核过程中的修改应及时与业主联系，审核部门出具可以进入项目交易程序的函后应及时将相关资料送交给业主及分中心备案审查。累计逾期三次的，业主有权单方面终止协议；

5、在工程施工实施过程或结算时，如发现工程量清单与计价有疑问时，发包代理单位有义务及时配合核对；

6、标底编制费的收取与标底编制质量挂钩，标底编制误差范围小于等于±5%的，标底编制费可按规定金额收取；标底编制误差范围在±5%至±10%（含±10%）的，标底编制费收取不得多于规定金额的50%；标底编制误差范围在±10%以上的，不得收取标底编制费，且按违约处理。

7、如甲方提供的图纸修改较多造成乙方工作量增加较大，甲方应按浙价服〔2009〕84号文件及中包让利率对乙方进行适当补偿；

8、涉及项目交易项目因归档资料不能及时、完整提供给发包单位的不得收取该项目的发包代理费用，且按违约处理；

9、履约保证金按3万元计取（发包人接受履约保证金的工程保函）；

10、发包代理单位应保质按时完成发包代理工作。如出现违约情况，则解除合同并在支付服务费时予以扣除相应履约保证金金额，取消代理单位2年内在我镇的施工发包代理资格，并致函给诸暨市公共资源交易中心。

11、若因代理公司原因，造成完成发包后发包控制价内容有明显错误，则本次发包预算及代理费不予支付，并在支付服务费时予以扣除相应履约保证金金额的30%，累计超过3次，业主有权终止合同。

12、中包人必须派指定人员到枫桥镇政府坐班（每周不少于一天），以便于协调处理发包工作事宜，缺到一次扣除代理费用人民币一千元，累计三次（含）以上发包人有权终止代理协议。

13、10（含）-50万元以下零星工程，代理公司需帮业主完成标底送审、施工及监理合同制作，及后期归档工作。造价咨询费按1500元/只下浮计，代理费按300元/计（不下浮）。

- 14、10万元以下零星工程，造价咨询费按500元/只（不下浮）。

- 15、不涉及清单明细的咨询服务费按照2000元/只下浮计。

- 16、在服务过程中遇重新发包的，第二次仅支付代理费300/只，400万以上监理单独公开发包的，代理费按800元/只下浮计。

- 17、年度入围单位项目，代理费按2000元/只下浮计。

五、乙方相关从业人员：

| 从业人员 | 姓 名 | 执业资格、职称、学历 | 办电 | 手机 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 发包代理 项目负责人 |  |  |  |  |
| 造价咨询 项目负责人 |  |  |  |  |
| 发包代理其他工作人员 |  |  |  |  |

六、从业人员资格条件

1、发包代理项目负责人的资格条件：

①熟悉项目交易有关法律、法规和诸暨市工程建设项目发包竞包相关规定和操作流程；

②遵守发包工作纪律、廉洁自律、诚实守信、责任心强、秉公办事、遵守职业道德；

③具有发包师或造价工程师或工程师、经济师及以上资格证书。

2、造价咨询项目负责人的资格条件：

①熟悉工程造价、项目交易有关法律、法规和诸暨市工程造价相关规定；

②遵守发包工作纪律、廉洁自律、诚实守信、责任心强、秉公办事、遵守职业道德；

③具有造价工程师或造价员资格证书。

3、发包代理其他工作人员的资格条件：

①熟悉项目交易有关法律、法规和诸暨市工程建设项目发包竞包相关规定和操作流程；

②遵守发包工作纪律、廉洁自律、诚实守信、责任心强、秉公办事、遵守职业道德；

③具有中专及以上学历。

4、乙方相关从业人员应符合上述资格条件，并与本项目实际从业人员一致，如有变动，乙方应事先书面告知甲方及公共资源交易中心，否则由公管办按诸建管发﹝2009﹞54号文件处理。

七、本协议一式四份，甲、乙双方各执一份，诸暨市枫桥镇交易办、枫桥镇监管办各备案一份。

甲方：（盖章）                              乙方：（盖章）

法人代表或其委托人：                       法人代表或其委托人：

（签字或盖章）                             （签字或盖章）

签订日期：  2025年    月    日